ПРОГРАММА

санитарной очистки города Глазова

на 2004-2008гг.

Заказчик:			Администрация г. Глазова

Разработчики:                    Комитет ЖКХ Администрации г. Глазова;

Федеральный центр благоустройства и обращения

с отходами  Госстроя России, Москва;

МУП «ЖКУ»,  МУП «САХ»;

ГУ «Межрайонный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Глазове УР»;

ООО «СП «Эколог»;

Контрольно-инспекционный отдел Минприроды УР Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР.

г. Глазов –  2004 г.

- ПАСПОРТ

Программы санитарной очистки города Глазова

на 2004-2008 гг.

| Наименование программы | Программа санитарной очистки города Глазова на 2004-2008г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Заказчик: | Администрация г. Глазова |
| Основные разработчики программы: | Комитет ЖКХ Администрации г. Глазова, Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами Госстроя России, МУП «ЖКУ», МУП «САХ», ГУ «Межрайонный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Глазове УР»; Контрольно-инспекционный отдел Минприроды УР Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР. |
| Сроки реализации | 2004 – 2008гг. |
| Программы Основные исполнители программы: | Комитет ЖКХ Администрации г. Глазова, МУП «ЖКУ», МУП «САХ», ОАО «УЗСМ» ЖКУ, ОАО «УПТФ» ЖКХ, ГУП «ГПТФ» ЖКО, ООО «Уют», ООО «СП «Эколог». |
| Цели и задачи программы | Цель – концентрация финансовых, материально-технических средств, а также научного потенциала для повышения эффективности управления твердыми бытовыми отходами, обеспечение санитарно – экологического благополучия населения города. Задачи: - Сокращение количества отходов за счет вторичного использования отходов, - внедрение современных методов сбора и транспортировки отходов, - увеличение охвата населения централизованной системой сбора и вывоза отходов, - организация системы мониторинга и контроля за отходами. |
| Основные направления программы | - Улучшение первичного сбора отходов. - Сбор и выделение из отходов вторичного сырья - Обеспечение своевременного и качественного вывоза твердых бытовых отходов. - Развитие и рекультивация полигона ТБО - Тарифная политика в сфере обращения с отходами. |
| Объем и источники финансирования программы: | Всего: 78 289,0 тыс. руб. В т.ч. бюджет г. Глазова: 36 073,5 тыс. руб. Бюджет УР: 7 076,0 тыс. руб. Привлеченные средства – 34 200,0 тыс. руб. Экологический Фонд Минприроды УР – 939,5 тыс. руб. |
| Конечный результат: | - Снижение количества отходов (до 21,54%), поступающих на полигон ТБО. - Повышение эффективности системы первичного сбора ТБО из жилого фонда. - Увеличение охвата населения централизованной системой сбора и вывоза отходов. - Создание оптимального типажа спецмашин для сбора и вывоза отходов - Увеличение срока эксплуатации полигона - Разработка и утверждение тарифов на сбор и вывоз отходов с учетом внедрения данной программы. - Эффективный контроль и мониторинг за потоками отходов. |
| Система контроля за исполнением программы | - Улучшение экологической обстановки на территории города. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией г. Глазова, Городской Думой г. Глазова, ГУ «Межрайонный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Глазове УР»; Контрольно-инспекционным отделом Минприроды УР Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая Программа является городской целевой Программой санитарной очистки города Глазова на 2004 – 2008гг., характеризует комплекс мероприятий, направленных на концентрацию финансовых, материально-технических средств для повышения эффективности управления твердыми бытовыми отходами, улучшение экологической ситуации в городе, сокращение твердых бытовых отходов, отходов промышленного производства и вторичного использования утильных фракций и отходов.

  - Программа предусматривает поэтапное внедрение современных методов сбора  и транспортирования отходов, оптимизацию норм образования твердых бытовых отходов населением, промышленными и торговыми предприятиями всех организационно-правовых форм собственности.

100%-ый охват населения централизованной системой сбора и вывоза отходов из индивидуального и частного жилищного фонда.

  - Инжиниринговую организацию системы контроля за организацией сбора, вывоза и  утилизации отходов.

  - Программа предусматривает как решение задач по улучшению сбора, транспортировки, обезвреживания отходов, так и разработку мероприятий по сбору и вторичному использованию утильных фракций отходов, рекультивации и санации территории, занятой отработанными отходами и свалками бытовых отходов, а также  проведение обезвреживания  эпидемиологически опасных отходов.

  - Программа предусматривает ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов, обновление и внедрение новых средств сбора, транспортировки и обезвреживания отходов.

  - В результате решения задач настоящей Программы сократятся объемы отходов, подлежащих захоронению и снизятся затраты по их экологически безопасному уничтожению. В оборот будет вовлечено вторичное сырье, получен экономический эффект. Рекультивация мест захоронения отходов позволит осуществить возврат в хозяйственный оборот испорченных земель.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

  - ПРОГРАММА – это особый инструментарий управления, использование которой оправдано и необходимо лишь в ограниченном числе случаев, когда традиционные стандартные методы не позволяют обеспечить решения той или иной  задачи или проблемы. Это ситуация, когда необходимо скоординировать деятельность различных субъектов хозяйствования (ведомств, предприятий и т. д.) при четком определении роли каждого из них и разработка эффективной процедуры и взаимодействия с конкретизацией мероприятий, расписанных по хронологии, исполнителям, объемам, источникам  инвестирования, ответственностью за их выполнение, с установлением системы комплексного контроля за реализацией.

  - ВЫВОЗ ТБО (КГО) – выгрузка ТБО из контейнеров в специальный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.д.).

  - ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО – составная часть договора  на вывоз ТБО  (КГО) с указанием мест (адреса), объема и времени вывоза.

  - ДОГОВОР НА ВЫВОЗ ТБО (КГО) – письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГО).

  - КОНТЕЙНЕР – стандартная, имеющая крышку емкость для сбора ТБО объемом  0,7-1.5 куб.м.

  - КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ – отходы (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои  потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры-накопители.

  - НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА МУСОРА – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО и КГО, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв. м. и объемом свыше 30 куб. м.

  - САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ – зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГО).

  - СБОР ТБО (КГО) – комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. Сбор КГО – загрузка дворниками и рабочими комплексной уборки бункеров наполнителей.

  - ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (ТБО) – мелкие бытовые отходы потребления.

  - УТИЛИЗАЦИЯ (ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ) МУСОРА И ОТХОДОВ – специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т. д.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ

  - Обзор санитарного состояния города Глазова

Муниципальное образование «Город Глазов» является городским поселением и входит в состав Удмуртской республики.

Основным нормативным актом, действующим на территории г. Глазова является УСТАВ муниципального образования «Город Глазов».

Выполнение задач санитарной очистки в городе осуществляется пятью предприятиями:

- МУП «ЖКУ» – вывоз отходов от населения, бюджетных и прочих организаций, летняя и зимняя уборка;

- МУП «Спецавтохозяйство» - вывоз отходов от населения, бюджетных и прочих организаций, летняя и зимняя уборка улиц;

- ЖКУ ОАО «УЗСМ» – вывоз отходов от населения, летняя и зимняя уборка;

- ЖКХ ОАО «УТПФ» – вывоз отходов от населения, летняя и зимняя уборка улиц;

- ЖКО ГП «ГПТФ» – вывоз отходов от населения, летняя и зимняя уборка улиц.

Для выполнения задач по поддержанию санитарного состояния обслуживаемых районов вышеупомянутые организации имеют следующую технику:

| № п/п | Предприятие | Количество единиц | износ техники, % | Год и кол-во единиц списания техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУСОРОВОЗЫ |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ЖКУ» | 15 | 76,31 | В 2003г. - 10 ед. |
| 2 | МУП «САХ» | 4 | 79,55 | В 2003г. – 3 ед. |
| 3 | ОАО «УЗСМ» ЖКУ | 2 | 81,90 |  |
| 4 | ОАО «УПТФ» ЖКХ | 1 | 9,10 |  |
| 5 | ГУП «ГПТФ» ЖКО | 1 | 45,50 |  |
| АССЕНИЗАЦИОННЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ЖКУ» | 1 | 100,00 |  |
| 2 | МУП «САХ» | 1 | 100,00 |  |
| 3 | ГУП «ГПТФ» ЖКО | 1 | 9,10 |  |
| # ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ЖКУ» | 3 | 39,40 | В 2003г. – 1 ед. |
| ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ, ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ |  |  |  |  |
| 1 | МУП «САХ» | 7 | 98,50 |  |
| 2 | МУП «ЖКУ» | 7 | 91,00 |  |
| 3 | ОАО «УЗСМ» ЖКХ | 1 | 100,00 |  |
| 4 | ГУП «ГПТФ» ЖКО | 1 | 98,50 |  |
| 5 | ОАО «УПТФ» ЖКО | 1 | 72,00 |  |
| # ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |
| 1 | МУП «САХ» | 2 | 54,55 |  |
| # БУЛЬДОЗЕРЫ, АВТОГРЕЙДЕРЫ, ПОГРУЗЧИКИ, ЭКСКАВАТОРЫ |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ЖКУ» | 5 | 72,77 |  |
| 2 | МУП «САХ» | 13 | 78,05 |  |
| 3 | ГУП «ГПТФ» ЖКО | 2 | 86,40 |  |
| # АВТОСАМОСВАЛЫ И БОРТОВЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ЖКУ» | 9 | 89,92 |  |
| 2 | МУП «САХ» | 5 | 100,00 |  |
| 3 | ГУП «ГПТФ» ЖКО | 3 | 81,87 |  |
| # ПРОЧАЯ ТЕХНИКА |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ЖКУ» | 16 | 66,49 |  |
| 2 | МУП «САХ» | 10 | 75,22 |  |

Предприятие ООО «СП «Эколог» имеет на балансе и эксплуатирует городской полигон для захоронения бытовых отходов. Полигон расположен на расстоянии  15 км. от города.  Для осуществления выполнения требований по захоронению и утилизации на полигоне твердых бытовых отходов необходима его реконструкция, а также приобретение специальной дорожно-землеройной техники.

МУП «ЖКУ», МУП «САХ», ЖКУ ОАО «УЗСМ»,  ГУП «ГПТФ» ЖКО,  ОАО «УПТФ»  ЖКХ осуществляют вывоз отходов с контейнерных площадок. В городе имеется 740 контейнеров: в том числе контейнеров типа И.100.38.00.000 – 89 единиц, типа КН.00.000. АСБ – 651 единица. Контейнеры типа КН.00.000. АСБ изготовлены на ОАО «ФОРМЗ». Характеристика контейнера: вес – 400 кг., габариты – 900х900х1000мм.

Балансодержатели контейнеров:

| № п/п | Предприятие | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКУ» | 447 |
| 2 | МУП «Спецавтохозяйство» | 35 |
| 3 | ОАО «УЗСМ» ЖКУ | 32 |
| 4 | ГУП «ГПТФ» ЖКО | 22 |
| 5 | ОАО «УПТФ» ЖКХ | 25 |
| 6 | ООО «Уют» | 10 |
| 7 | Общеобразовательные школы | 38 |
| 8 | Детские дошкольные учреждения | 29 |
| 9 | Учреждения здравоохранения | 27 |
| 10 | Торговые предприятия | 44 |
| 11 | Учреждения культуры и спорта | 31 |
| ИТОГО: |  | 740 |

Система сбора крупногабаритных отходов отсутствует.

Жилой фонд г. Глазова условно может быть разделен на 2 категории:

- полностью благоустроенный (с наличием мусоропровода) (жилые и производственные здания высотой 6-15 этажей);

- не полностью благоустроенный  (мусоропровод отсутствует) (жилые и производственные здания высотой 1-5 этажей);

В жилых домах всего имеется 493 мусорокамеры.

Твердые отходы из домов, не имеющих мусоропроводов, собираются в уличные контейнеры, содержимое которых в дальнейшем перегружается в мусоровоз.

Твердые отходы из домов с мусоропроводами непосредственно из мусороприемных камер вручную перегружаются в мусоровоз.

Контейнерные площадки для сбора ТБО примыкают к сквозным проездам, чтобы исключить маневрирование мусоровозных машин.

Все контейнерные площадки имеют твердое асфальто-бетонное или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части. Отдельные контейнерные площадки имеют металлическое сетчатое ограждение высотой 2 м. Геометрические размеры контейнерных площадок зависят от количества размещенных на площадке контейнеров для сбора отходов. Типовая контейнерная площадка  на 2-3 контейнера имеет геометрические размеры 6000х3000 мм. Количество контейнеров на одной площадке устанавливается от 1 до 6, в среднем 2-4 контейнера на площадку.

В городе отсутствуют единые места сбора крупногабаритных отходов, в результате чего КГО могут образовываться стихийно практически в любых участках города. Вывоз КГО осуществляется самосвалами по мере обнаружения мест временного складирования крупногабаритных отходов.

  - Основные проблемы санитарной очистки г. Глазова от ТБО

- Рост количества отходов при ограниченных материально-технических ресурсах по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов. Норма накопления ТБО от населения, установленная на данный момент, ниже фактического образования отходов, отсутствует норма накопления КГО.

- Отсутствие полигона для сбора крупногабаритных отходов приводит к стихийному образованию КГО в любых участках города.

- Отсутствие норм накопления отходов для бюджетных и коммерческих организаций, реально отражающих объемы их образования. Попадание отходов от коммерческих организаций в систему сбора и удаления отходов от жилого сектора.  Вследствие этого лишь частичное исполнение принципа «Загрязнитель – платит»

- Отсутствие системы раздельного сбора отдельных видов отходов.

- Отсутствие экологического воспитания и просвещения населения города.

- Отсутствие системы контроля за отходами

4.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Крупногабаритные отходы (КГО).

Необходимое число бункеров объемом 8 м. куб. - 35   шт.

4.2. Контейнеры для сбора ТБО (типа КН.00.000. АСБ)

В городе должно использоваться 1167 единиц контейнеров. В настоящее время используется 851 единица контейнеров. Потребность города в дополнительных контейнерах – 316 шт. Исходя из среднего срока службы контейнера – 3 года, ежегодно необходимо обновлять 389 контейнеров.

4.3. Жидкие бытовые отходы

В настоящее время в г. Глазове используются 3 ассенизационные машины КО-503, две из которых имеют износ близкий к 100 % (выпуска 1989 - 1990 гг.). Таким образом, в период 2004-2005 годов необходима закупка 1 машины КО-503.

4.4. Полигон ТБО

Для   осуществления   выполнения   требований   по   захоронению   на   полигоне   ТБО необходимо приобретение двух бульдозеров марки   Т-170 и 1 скрепера.

4.5. Обезвреживание эпидемиологически опасных отходов.

Для  обезвреживания  отходов ЛПУ  для   г.   Глазова  рекомендуется приобрести   инсинератор модели ПН-50.2, производительностью 150 кг/ч.

4.6. Механизированная уборка

1) ПУМ- 94481 - 8 шт.

2) Поливомосчные, снегоуборочные машины – 2 шт.

3) Пескоразбрасыватели для МУП «САХ» - 12 шт.

4) Самосвалы емкостью кузова – 10 м3 – 1

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1 Финансирование Программы обеспечиваемся за счет средств бюджета г. Глазова, бюджета УР, привлеченных средств (ООО СП «Эколог», других организаций, предприятий и учреждений и т.д.), средств экологического Фонда Минприроды УР.

В целом для реализации Программы в 2004-2008 годах требуется 78 289,0  тыс. руб. Капитальные вложения  в систему санитарной очистки     города     по очередям развития представлены в Приложении 1.

Приложение № 1

к Программе санитарной очистки

города Глазова на 2004-2008гг.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

санитарной очистки города Глазова на 2004-2008гг.

с учетом  капиталовложений

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Кол-во ед. | Стоимость 1 ед. | Затраты в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во/ сумма | Кол-во/ сумма | Кол-во/ сумма | Кол-во/ сумма | Кол-во/ сумма |  |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Бюджет г. Глазова |  |  | 15 427,5 | 4 782,0 | 2 818,0 | 3 092,5 | 3 092,5 | 1 642,5 |  |
|  |  | Бюджет УР |  |  | 2 900,0 | - | - | 1450,0 | 1450,0 | - |  |
|  |  | Привл. средства |  |  | 10 200,0 | - | 1 100,0 | 4000,0 | 2550,0 | 2 550,0 |  |
|  |  | Эколог. Фонд Минприроды УР |  |  | 537,5 | 199,5 | 119,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |  |
| I.1 | Приведение в соответствие нормы накопления ТБО от населения | - | - | - | - | * | - | - | - | - |  |
| I.2 | Утверждение норм накопления ТБО от организаций города | - | - | - | - | * | - | - | - | - |  |
| I.3 | Утверждение нормы накопления КГО от населения | - | - | - | - | * | - | - | - | - |  |
| I.4 | Разработка мероприятий логистики по сбору и вывозу ТБО и КГО | - | - | - | - | * | - | - | - | - |  |
| I.5 | Создание единой системы управления информационной базой данных по отходам | - | - | - | - | - | * | - | - | - |  |
| I.6 | Разработка системы контроля влияния отходов на окружающую среду | - | - | - | - | - | * | - | - | - |  |
| I.7 | Приобретение компьютерного программного обеспечения для эффективного контроля потоков отходов | Бюджет г. Глазова | 1 | 87,0 | 87,0 | - | 87,0 | - | - | - |  |
| I.8 | Организация работ по разработке проектов ПДО предприятий города | Средства предприятий города | - | - | - | * | * | * | * | * |  |
| I.9 | Создание предприятия по раздельному сбору отдельных видов отходов - разработка нормативных документов для организации сбора и учета отходов; - поиск технологий и разработка проекта по переработке отходов | Бюджет г. Глазова Бюджет УР | 1 | 2 900,0 2 900,0 | 2 900,0 2 900,0 | - - | - - | 1 450,0 1 450,0 | 1 450,0 1 450,0 | - - |  |
| I.10 | Оптимизация использования мусоровозного транспорта с постепенной его заменой | - | - | - | - | * | * | * | * | * |  |
| I.11 | Создание научно-обоснован-ной эколого-валеологичес-кой системы и программ обучения и воспитания детей, молодежи и взрослого населения города | - | - | - | - | * | * | * | * | * |  |
| I.12 | В рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности активизировать работу детей и подростков в природоохранной деятельности | - | - | - | - | * | * | * | * | * |  |
| I.13 | Обустройство контейнерных площадок | Эколог. Фонд Минприроды УР | 25 | 11,5 | 287,5 | 13/149,5 | 6/69,0 | 2/23,0 | 2/23,0 | 2/23,0 |  |
| I.14 | Приобретение и размещение контейнеров | Бюджет г. Глазова | 1983 | 3,5 | 6940,5 | 1052/ 3682,0 | 466/ 1631,0 | 155/ 542,5 | 155/ 542,5 | 155/ 542,5 |  |
| I.15 | Приобретение мусоровозов на шасси ЗИЛ 433362, ЗИЛ 534332 | Бюджет г. Глазова | 10 | 550,0 | 5500,0 | 2/ 1100,0 | 2/ 1100,0 | 2/ 1100,0 | 2/ 1100,0 | 2/ 1100,0 |  |
|  |  | Привлеченные средства | 8 | 550,0 | 4400,0 | - | 2/ 1100,0 | 2/ 1100,0 | 2/ 1100,0 | 2/ 1100,0 |  |
| I.16 | Проведение эксперимента по раздельному сбору пищевых и твердых бытовых отходов среди организаций и населения города | Привлеченные средства | 1 | 5 800,0 | 5 800,0 | - | - | 2 900,0 | 1 450,0 | 1 450,0 |  |
| I.17 | Очистка русла и берегов рек протекающих по территории города от ТБО и КГО | Эколог. Фонд Минприроды УР | 5 км | 1 км./50,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| # II | Сбор и вывоз крупногабаритных отходов (КГО) | # Бюджет # г. Глазова |  |  | 2 653,0 | 575,0 | 250,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | # Эколог. фонд Минприроды УР |  |  | 402,5 | 172,5 | 115,0 | 115,0 | - | - |  |
| II.1 | Обустройство контейнерных площадок | Эколог. фонд Минприроды УР | 35 | 11,5 | 402,5 | 15/ 172,5 | 10/ 115,0 | 10/ 115,0 | - | - |  |
| II.2 | Приобретение бункеров V= 8 куб. м. | Бюджет г. Глазова | 35 | 13,5 | 850,5 | 15/ 202,5 | 10/ 135,0 | 10/ 135,0 | - | - |  |
| II.3 | Приобретение бункеровозов СА-3 | Бюджет г. Глазова | 2 | 200,0 | 400,0 | 1/200,0 | - | 1/200,0 | - | - |  |
| II.4 | Создание городского полигона для КГО, строительного мусора и для отходов транспортных средств (автопокрышки, аккумуляторы и др.) | Бюджет г. Глазова | 1 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | 500,0 | 500,0 |  |
| III. | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | # Бюджет # г. Глазова |  |  | 226,0 | 226,0 | - | - | - | - |  |
| III.1 | Приобретение ассенизационной машины КО-503 | Бюджет г. Глазова | 1 | 226,0 | 226,0 | 1/226,0 | - | - | - | - |  |
| IV | Эксплуатация полигона | ООО «СП «Эколог» |  |  | 24 000,0 | 1 120,0 | 11 530,0 | 7 540,0 | 2 900,0 | 910,0 |  |
| IV.1 | Проектные работы по рекультивации полигона | Привлеч. средства | 1 | 400,0 | 400,0 | 120,0 | 240,0 | 40,0 | - | - |  |
| IV.2 | Рекультивация полигона | Привлеч. средства | 1 | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |
| IV.3 | Приобретение бульдозера | Привлеч. средства | 2 | 910,0 | 1820,0 | - | 1/910,0 | - | - | 1/910,0 |  |
| IV.4 | Приобретение экскаватора (скрепера) | Привлеч. средства | 1 | 800,0 | 800,0 | - | 1/800,0 | - | - | - |  |
| IV.5 | Приобретение и установка мусоросортировочного комплекса производительностью 700 м3 | Привлеч. средства | 1 | 17 400,0 | 17400,0 | - | 8000,0 | 6500,0 | 2 900,0 | - |  |
| IV.6 | Приобретение оборудования для обработки мусоровозов при выезде с полигона | Привлеч. средства | 1 | 580,0 | 580,0 | - | 580,0 | - | - | - |  |
| V | Механизированная уборка городских территорий | Бюджет г. Глазова |  |  | 17460,0 | 4680,0 | 4680,0 | 4230,0 | 3750,0 | 480,0 |  |
| V.1 | Приобретение подметально-уборочной техники ПУМ-94481 | Бюджет г. Глазова | 8 | 480,0 | 3480,0 | 2/ 960,0 | 2/ 960,0 | 2/ 960,0 | 1/ 480,0 | 1/ 480,0 |  |
| V.2 | Приобретение комбинированной автомашины КО-713 ПС+ПМ | Бюджет г. Глазова | 2 | 450,0 | 900,0 | 1/ 450,0 | 1/ 450,0 | - | - | - |  |
| V.3 | Приобретение пескоразбрасывателей КО-713-02 | Бюджет г. Глазова | 12 | 380,0 | 4560,0 | 3/ 1140,0 | 3/ 1140,0 | 3/ 1140,0 | 3/ 1140,0 | - |  |
| V.4 | Приобретение самосвалов МАЗ5516 (V кузова 10-11 м3) | Бюджет г. Глазова | 12 | 710,0 | 8520,0 | 3/ 2130,0 | 3/ 2130,0 | 3/ 2130,0 | 3/ 2130,0 | - |  |
| V. I | Рекультивация земель городских несанкционированных свалок | Бюджет УР | 3 га | 1 га/532,0 | 1596,0 | - | - | 532,0 | 532,0 | 532,0 . |  |
| V.II | Обезвреживание эпидемиологически опасных отходов | Бюджет г. Глазова Бюджет УР |  |  | 500,0 2 580,0 | - - | - 1 200,0 | 500,0 1380,0 | - - | - - |  |
| VII/1 | Приобретение спецтранспорта (1 ед.) для доставки опасных отходов до мест обезвреживания | Бюджет г. Глазова | 1 | 500,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - |  |
| VII/2 | Приобретение установки по обезвреживанию эпидимиологически опасных отходов | Бюджет УР | 1 | 2580,0 | 2580,0 | - | 1200,0 | 1380,0 | - | - |  |
| VIII | Создание муниципальной экологической милиции | Бюджет г. Глазова |  |  | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 78 289,0 | 11 580,0 | 21812,0 | 23362,5 | 14 847,0 | 6 687,5 |  |
|  | в т.ч. бюджет г. Глазова |  |  |  | 36073,5 | 10088,5 | 7748,0 | 8272,5 | 7342,0 | 2622,5 |  |
|  | в т.ч. бюджет УР |  |  |  | 7076,0 | - | 1200,0 | 3362,0 | 1982,0 | 532,0 |  |
|  | в т.ч. привлеченные средства организаций |  |  |  | 34200,0 | 1120,0 | 12630,0 | 11540,0 | 5450,0 | 3460,0 |  |
|  | В т.ч. Экологический фонд Минприроды УР |  |  |  | 939,5 | 371,5 | 234,0 | 188,0 | 73,0 | 73,0 |  |