ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ____________

г. Глазов									  «___» ________ 2009 года

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, именуемое в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице начальника Управления Помелова Юрия Станиславовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице генерального директора ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,

руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от «___» ________ 2009 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1.   Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по строительству светофорного объекта на перекрестке улиц Кирова - Глинки в соответствии с рабочей документацией и прилагаемым сводным сметным расчетом (Приложение № 1), сводной ведомостью объемов работ, нормативными документами и действующим законодательством, а Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить на условиях настоящего Контракта в пределах сумм, предусмотренных в расходах городского бюджета на 2009 год.

1.2 Подрядчик обязуется выполнять Работы собственными силами в соответствии с конкурсной документацией  Муниципального заказчика и заявкой на участие в котировке Подрядчика.

1.3 Подрядчик обязуется выполнять Работы согласно СНиП, ГОСТ 25695-91, ГОСТ 23457-86 действующему законодательству и настоящему контракту.

2.   Стоимость работ

2.1.  Цена настоящего контракта, с учетом процента снижения стоимости работ равным _____ % составляет ______________ рублей (___________________ рублей ___ коп.), в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от _________ 2009 г.

2.2 Общая стоимость работ является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика  в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3 В общую стоимость работ, указанную в п.2.1 настоящего Контракта включены стоимость работ, рассчитываемых на основе утвержденной Муниципальным заказчиком сметной документации, составленной с применением действующих расценок и индексов цен на указанные работы на период осуществления работ по Контракту, все налоги, сборы, отчисления и все другие платежи, установленные законодательством, стоимость материалов, транспортных расходов, выплаченных или подлежащих выплате в период реализации Контракта Подрядчиком.

2.4 Источник финансирования- бюджет города Глазова. Программа «Обеспечение общественной безопасности и законности в г. Глазове», мероприятия по благоустройству города.

2.5.  Оплата по настоящему Контракту будет производиться Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ форм КС-2, КС-3 и счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

2.6.  В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки выполнения работ, а если необходимо, и другие условия выполнения работ в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным муниципальным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ.

3.   Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с _____________.2009 года по 31.10.2009 года.

4.   Права и обязанности сторон

4.1.     Подрядчик обязан:

4.1.1.  Выполнять работы в соответствии с рабочей документацией № 09-2114, нормами, правилами, и другими требованиями, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

4.1.2.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

4.2.   Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1.  Произвести приемку работ в соответствии с требованиями задания или иного документа на проведение работ, выполненных Подрядчиком. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2.  Проверять ход и качество работы Подрядчика в рамках исполнения настоящего Контракта.

4.2.3  Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Контракта.

5.   Оплата Работ и взаиморасчеты

5.1. Муниципальный заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 2.1. настоящего Контракта, по факту выполненных работ на основании документов, указанных в п. 2.2. настоящего Контракта.

5.2 Муниципальный заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере 30% от контрактной цены на приобретение материалов с осуществлением контроля за целевым его использованием

6.   Срок действия Контракта

6.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с ___________ 2009 г. и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

6.2.  Данный Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.   Ответственность сторон

7.1.  Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ и за соблюдение и исполнение принятых на себя обязательств в рамках настоящего Контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение Работ. В случае нарушения срока выполнения Работ, Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 ставки рефинансирования за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим Контрактом.

7.3 Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту, устранения нарушений  и возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта.

7.5.  Иная ответственность сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные
настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

7.6.  Споры и разногласия по Контракту, не урегулированные сторонами, разрешаются Арбитражным судом.

8. Порядок сдачи, приемки результатов работ

8.1. Подрядчик извещает Муниципального заказчика о готовности результатов работы.
Извещением считается официальное сообщение (Письмо, телефонограмма, факсограмма) о готовности к сдаче выполненных работ направленное Муниципальному заказчику.

8.2.  Муниципальный заказчик в случае приема выполненных работ направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результатов работы или мотивированный отказ от приемки результатов работы.

8.3.   В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки результатов работы в связи с их недостатками, несоответствием условиям задания, Муниципальный заказчик составляет Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Организацией замечаний недостаткам результатов работы они должны быть приняты Муниципальным заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.   Внесение изменений в Контракт

. 9.1. Изменение срока выполнения работ Муниципальным заказчиком, если он может повлиять на продолжительность Работ и их стоимость, производится на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения Работ.

9.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

10.   Прекращение контрактных отношений

Расторжение Контракта.

10.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

-  задержки Подрядчиком начала Работ по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

-  нарушения  Подрядчиком сроков выполнения Работ;

-  аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

-  уменьшения или прекращения финансирования из бюджета.

10.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- остановки Муниципальным заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика.

11.   Особые условия

11.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу при выполнении работ по настоящему Контракту, возмещается Подрядчиком.

11.2. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.                                   	                                                     12.   Реквизиты сторон

| ## Муниципальный заказчик |  | ## Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо,6 ИНН 1829005605 КПП 182901001 Банковские реквизиты УФК по Удмуртской Республике (ОФК 29, Глазовский горфо Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Глазова) Р/сч 40204810500000000029 ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск БИК 049401001 Начальник Управления ____________________Ю.С. Помелов М.П. |  | ____________________________________ М.П. |