« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

_____________________

М.П.

Первый Заместитель

Главы Администрации г. Глазова

А.Н.Коземаслов

Документация об открытом аукционе

на право заключить муниципальный контракт на выполнение Генподрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14».

И.о. Начальника Управления образования

Администрации г.Глазова                                       _____________________       О.В. Станкевич

Врио начальника отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации г. Глазова		                      _____________________       О.В. Чупрова

г. Глазов

18.09.2009 г.

Содержание документации об открытом аукционе

| №№ | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист аукционной документации открытого аукциона | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе | 2 |
| 3. | Раздел №1 Извещение о проведении открытого аукциона | 3 |
| 4. | Раздел №2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-10 |
| 5. | # Раздел №3 Информационная карта открытого аукциона | 11-13 |
| 6. | Раздел 4 Проект муниципального контракта | 14-20 |
| 7. | Раздел 5 Форма № 1. Общие сведения об Участнике размещения заказа | 21 |
| 7.1. | Форма №2. Сведения о наименовании, объемах и качестве работ | 22 |
| 7.2. | Форма № 3. Маркировка конверта | 23 |
| 7.3. | Форма №4. Запрос на разъяснение документации об аукционе | 24 |
| 7.4. | Форма № 5 Регламент проведения открытого аукциона | 25 |

Приложения к информационной карте:

1. Сметный расчет

2. Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта по объекту

Раздел 1

Извещение

о проведении  открытого аукциона

1. Муниципальный Заказчик – Управление образования Администрации г. Глазова, и.о. начальника управления образования Администрации — О.В. Станкевич,  адрес: 427628, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, 29, тел/факс 8 (34141) 4-79-41,  электронный адрес: gorono03@glazov-gov.ru извещает о принятии решения по проведению открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение Генподрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14».

2. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, телефон/факс: (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

3. Предмет муниципального  контракта:

Выполнение Генподрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ гимназии №14». Начальная (максимальная) цена контракта 1 051 620,00 рублей; шаг аукциона – 52 581,00 рублей. Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента подписания сторонами муниципального контракта  в течение 2-х месяцев.

Конкретные требования и условия муниципального контракта указаны в документации об аукционе.

4. Место выполнения работ по контракту: 427628, УР, г.Глазов, ул.Толстого, 45.

5. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению секретарем единой комиссии с 21.09.2009г. до 10-00 часов 13.10.2009 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет № 130, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru.    Документация предоставляется на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) участника размещения заказа в течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица.

6. Официальные сайты на которых размещено извещение об открытом аукционе – www.goszakaz-udm.ru, www.glazov-gov.ru

7. Официальный сайт на котором размещена документация об открытом аукционе - www.glazov-gov.ru

8. Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальным Заказчиком не установлены.

9. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и размер обеспечения исполнения муниципального контракта установлены Заказчиком в документации об аукционе.

10. Открытый аукцион проводится 15.10.2009г. в 13-30 часов (время местное) по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №131 здания муниципалитета.

И.о. Начальника  Управления образования

Администрации г.Глазова                                                                                   	О.В. Станкевич

Раздел 2

Инструкция Участнику размещения заказа

2.1.  Нормативная база проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от  08.11.2007 №257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ; от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ; от 01.07.2009 №144-ФЗ; от 17.07.2009 №147-ФЗ; 17.07.2009 №155-ФЗ) – далее ФЗ - 94);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения  аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона,  запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 16.02.2006 № 36/6 «Об официальном портале для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 29.02.2008  № 36/5 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации от 26.12.2006 № 36/13 «Об официальных печатных изданиях для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе

## 2.2.  Получение документации об открытом аукционе

2.2.1.  Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона, Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Участник, пожелавший участвовать в открытом аукционе, может получить комплект документации об открытом аукционе на основании письменного заявления бесплатно в форме электронного документа (при себе иметь дискету).

Время работы Уполномоченного органа по размещению заказов  для муниципальных заказчиков г. Глазова: в рабочие дни с 8.00ч. до 17.00ч. (время местное). В иное время контакты с представителями Уполномоченного органа по предмету открытого аукциона НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

## 2.3  Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

## 2.4. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе

2.4.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в указанный в извещении о проведении открытого аукциона срок в письменной форме, установленной документацией об открытом аукционе, возможно в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка.

2.4.2.  Состав заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа:

1.   Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №1 Раздела №5;

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2. Сведения о наименовании, объемах и гарантии качества работ - Форма №2 Раздела №5.

3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, которые являются предметом аукциона (копия действующей лицензии либо допуска на выполнение Генподрядных работ, при необходимости согласно действующего Законодательства).

Указанные документы являются обязательными при рассмотрении заявки на участие в аукционе. Отсутствие каких либо обязательных документов, заполнение их не по установленной форме, наличие незаверенных в установленном порядке копий документов, наличие незаверенных в установленном порядке исправлений в тексте и расчетах, отклонение от требуемых Заказчиком условий исполнения муниципального контракта, а также отсутствие требуемых в формах подписей и печатей, в том числе не прошитый пакет документов считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции Документации об аукционе и является основанием для отклонения заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа на основании ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе

2.5.1. Представитель Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказа для муниципальных нужд письменно (или в форме электронного документа) ответит на любой официально полученный вопрос Участника, направленный им по форме установленного  образца (Форма № 4, Раздела № 5  документации) или по электронной почте, связанный с разъяснением документации,  который он получит не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган направят в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## 2.6.Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе

2.6.1. Участник должен подготовить оригиналы всех форм заявки с приложением всех требуемых документов в соответствии с подразделом 2.4.2.

2.6.2.  Весь пакет документов должен быть прошит и скреплен печатью Участника размещения заказа с указанием количества листов, в том числе описью документов.

2.6.3. Оригиналы Форм  и прилагаемые документы должны:

а) иметь четкую печать текстов, или написаны чернилами;

б) содержать общепринятые обозначения и наименования;

в) быть заполнены по всем пунктам;

г) не должны иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим Участником открытого конкурса в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью и печатью Участника открытого конкурса;

д) сведения, содержащиеся в заявке не должны иметь двусмысленных толкований;

е) обязательные Формы должны быть подписаны первым руководителем и скреплены печатью Участника, а в его отсутствие, полномочным представителем Участника имеющим доверенность на право подписи заявки на участие в открытом аукционе от Имени Участника (согласно учредительных документов). Уполномоченный орган, в случае возникновения у него сомнений в полномочиях лица, подписавшего заявку, либо в случае возникновения сомнений в оригинальности подписи, вправе запросить у Участника документы, подтверждающие наличие полномочий у лица, подписавшего заявку, либо нотариально заверенную карточку с образцами подписи и оттиском печати;

2.6.4.  Копии документов, выданных Участнику третьими лицами, также должны быть заверены подписью первого руководителя (уполномоченного лица) и скреплены печатью Участника, а в установленных в настоящей Инструкции  случаях — заверены нотариально.

2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе

2.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются Участник и  Уполномоченный орган по размещению заказа для муниципальных заказчиков г. Глазова, должны быть написаны на русском языке. Заявки с использованием другого языка отклоняются.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе и

обеспечение исполнения муниципального контракта

2.8.1. Размер обеспечений заявки на участие в открытом аукционе (5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта): 52 581,00 рублей.

а) Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

б) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

в) В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

## 2.8.3. Муниципальный контракт по каждому Лоту заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.  Размер обеспечения  исполнения муниципального контракта Заказчиком установлен - 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 1395579,90 рублей.

Способ обеспечения исполнения муниципального контракта (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.8.3. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно.

В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Заказчик, уполномоченный орган в документации об аукционе вправе установить, что обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

## 2.9. Валюта заявки на участие в открытом аукционе

2.9.1. Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах и в муниципальном контракте должны быть выражены в российских рублях.

2.9.2. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции.

2.10. Сроки выполнения работ и гарантийный срок.

2.10.1. Сроки выполнения работ по контракту: с момента подписания контракта в течение двух месяцев.

2.10.2. Гарантийный срок на выполняемые по муниципальному контракту работы составляет 1,5 года с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 2.11.  Расчеты по контракту и цена контракта

2.11.1. Расчеты по Муниципальному контракту производятся по факту выполненных работ после предоставления акта выполненных работ форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры безналичным перечислением денежных средств на счет подрядчика в пределах годового лимита финансирования в течение 5 рабочих дней после поступления средств из бюджета УР в виде субсидий.

2.11.2. Цена муниципального контракта устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.11.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.11.4. Цена муниципального контракта сформирована в соответствии с локальным сметным расчетом с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, связанных с выполнением данного Контракта.

2.12. Затраты на участие в открытом аукционе

2.12.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.13. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе

2.13.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.14. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом аукционе

2.14.1. Участники могут запечатать заявку на участие в открытом аукционе, в конверт.

2.14.2. Маркировка конверта должна быть оформлена согласно Форме № 3 Раздела 5 документации об открытом аукционе.

## 2.15. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе

2.15.1. Секретарь единой комиссии заканчивает принимать заявки на участие в открытом аукционе в 10-00 часов (время местное) 13.10.2009 года.

2.15.2. Участники должны направить свои заявки таким образом, чтобы Уполномоченный орган получил их до наступления вышеуказанного срока. Уполномоченный орган не несет ответственности за задержки в работе почтовых или курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи Участником своей заявки.

2.15.3. Прием заявок осуществляется секретарем единой комиссии по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов УР, ул. Динамо, 6, Администрация г. Глазова, Отдел муниципального заказа УЭ и РГ, кабинет № 130.

2.15.4. Секретарь комиссии регистрирует поступившие заявки, указывая дату и время их получения. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, секретарь комиссии выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и  времени ее получения.

## 2.16.  Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. до 10-00 часов (время местное) 13.10.2009г.

2.17. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

2.17.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе с 10-00 часов (время местное) 13.10.2009г.

2.17.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе установлен с 10-00 часов (время местное) 13.10.2009 г. до 17-00 часов (время местное) 14.10.2009 г.

2.17.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок в отношении одного и того же Лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного Лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

2.17.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

2.17.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 ФЗ-94 от 21.07.2005г. на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.18. Порядок проведения аукциона

2.18.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

2.18.2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей.

2.18.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона", который устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

2.18.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

2.18.5. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

2.18.6. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

2.18.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

2.18.8. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

2.18.9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с п. 2.17.3. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

2.18.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.18.11. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Федерального закона.

2.18.12. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.

2.19. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

2.19.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 2.17.5 или с п. 2.17.10., победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

2.19.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

2.19.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

2.19.4. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона по каждому Лоту , либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта по каждому Лоту , по цене, предложенной таким участником.

2.20. Последствия признания аукциона несостоявшимся

2.20.1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона, о размещении заказа путем запроса котировок при условии, что цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей, либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.

2.20.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и контракт заключается с единственным поставщиком, такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать наиболее низкую цену контракта, предложенную при проведении аукциона. Порядок согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок указанного согласования должен быть не более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком.

2.20.3.  В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.

## 2.21. Недобросовестные действия

2.21.1. Ни один из Участников не должен вступать в контакты с Уполномоченным органом и членами  комиссии по каким-либо вопросам, связанным с его заявкой, с момента подачи заявок до момента размещения протокола аукциона на официальном сайте.

2.22. Право на обжалование

2.22.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой  комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение Генподрядных работ по объекту:

«Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14»

Информационная карта открытого аукциона (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет муниципального контракта: Выполнение Генподрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14». Начальная (максимальная) цена контракта 1 051 620,00 рублей; шаг аукциона – 52 581,00 рублей. Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента подписания сторонами муниципального контракта в течение 2-х месяцев. |
| 3.2. | ###### Муниципальный Заказчик – Управление образования Администрации г. Глазова, и.о. начальника управления образования Администрации — О.В. Станкевич, адрес: 427628, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, 29, тел/факс 8 (34141) 4-79-41, электронный адрес: gorono03@glazov-gov.ru |
| 3.3. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова: отдел муниципального заказа Управление экономики и развития города Администрации г. Глазова. Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, телефон/факс: 8 (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac04@glazоv-gov.ru |
| 3.4. | Источник финансирования заказа по контракту – бюджет УР (в виде субсидий) |
| 3.5. | Место оказания работ по контракту: 427628, УР, г.Глазов, ул.Толстого, 45 |
| 3.6. | Объемы работ по контракту проводятся согласно сметным расчетам и расчету начальной (максимальной) цены муниципального контракта по объекту (Приложение №1 и №2 к информационной карте). |
| 3.7. | Расчеты по Муниципальному контракту производятся по факту выполненных работ после предоставления акта выполненных работ форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры безналичным перечислением денежных средств на счет подрядчика в пределах годового лимита финансирования в течение 5 рабочих дней после поступления средств из бюджета УР в виде субсидий. Цена муниципального контракта устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта сформирована в соответствии с локальным сметным расчетом с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, связанных с выполнением данного Контракта. |
| 3.8. | Требования к выполнению работ и гарантии качества: - Соответствие выполненных работ рабочей документации, требованиям СНиП, ТУ и другой нормативной документации в области строительства и гражданского законодательства Российской Федерации. Применяемые при строительстве объекта материалы, изделия, конструкции, оборудование и другие комплектующие должны иметь сертификаты соответствия. - Выполнение работ в объёме, сроки и на условиях, предусмотренных в муниципальном контракте, приложениях к нему, в соответствии с утверждённой рабочей документацией. - Гарантийный срок на выполняемые по муниципальному контракту работы составляет 1,5 года с даты ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.9. | Требования к участникам размещения заказа: 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 3.10. | Состав заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №1 Раздела №5; б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 2. Сведения о наименовании, объемах и гарантии качества работ - Форма №2 Раздела №5. 3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, которые являются предметом аукциона (копия действующей лицензии либо допуска на выполнение Генподрядных работ, при необходимости согласно действующего Законодательства). Указанные документы являются обязательными при рассмотрении заявки на участие в аукционе. Отсутствие каких либо обязательных документов, заполнение их не по установленной форме, наличие незаверенных в установленном порядке копий документов, наличие незаверенных в установленном порядке исправлений в тексте и расчетах, отклонение от требуемых Заказчиком условий исполнения муниципального контракта, а также отсутствие требуемых в формах подписей и печатей, в том числе не прошитый пакет документов считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции Документации об аукционе и является основанием для отклонения заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа на основании ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г. |
| 3.11. | Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах и в муниципальном контракте должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации. |
| 3.12. | Разъяснение условий документации об открытом аукционе проводится Заказчиком и Уполномоченным органом по вопросам, поступившим в письменном виде не позднее, чем за 5 дней до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, телефон/факс: (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru. |
| 3.13. | Место приема заявок на участие в открытом аукционе: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №130, секретарю единой комиссии, телефон/факс: (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru Начало приема заявок на участие в открытом аукционе: с 21.09.2009г., в рабочие дни с 8-00ч. до 17-00ч. (время местное). Окончание приема заявок на участие в открытом аукционе: до 10-00 часов (время местное) 13.10.2009 года. |
| 3.14. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку письменным заявлением в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. до 10-00 часов (время местное) 13.10.2009 года. |
| 3.15. | Время и дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 10-00 часов (время местное) 13.10.2009 года, по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №130. Время и дата окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: до 17-00 часов (время местное) 14.10.2009 года. |
| 3.16. | Место проведения открытого аукциона по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №131 здания муниципалитета. |
| 3.17. | Время и дата проведения открытого аукциона: в 13-30 часов (время местное) 15.10.2009 года. |
| 3.18. | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
| 3.19. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 52 581,00 рублей. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: Управление образования Администрации города Глазова, 427628 УР, г. Глазов, ул. Сибирская, 29 ИНН 182 990 71 52 КПП 182901001 БИК 049408000 р/с 40703810900003000003 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации г. Глазова (для Управления образования Администрации г. Глазова на лицевой счёт № 06974140200 Тел/факс (34141) 4-79-41, 4-17-77 В назначении платежа указать код дохода 00030303040040000180. Обеспечение заявки Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 315 486,00 рублей В форме безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: Управление образования Администрации города Глазова, 427628 УР, г. Глазов, ул. Сибирская, 29 ИНН 182 990 71 52 КПП 182901001 БИК 049408000 р/с 40703810900003000003 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации г. Глазова (для Управления образования Администрации г. Глазова на лицевой счёт № 06974140200 Тел/факс (34141) 4-79-41, 4-17-77 В назначении платежа указать код дохода 00030303040040000180. Обеспечение исполнения контракта |
| 3.20. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальными Заказчиками не установлены. |
| 3.21. | Официальный сайт на котором размещена документация об открытом аукционе – www.glazov-gov.ru |

И.о. Начальника  Управления образования

Администрации г.Глазова                                                                                   	О.В. Станкевич

Раздел 4

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

г. Глазов									  «___» ________ 2009 года

Управление образования Администрации г. Глазова, в лице начальника Управления Тимощук Ольги Михайловны, действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем  «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков, в соответствии с  протоколом открытого аукциона от «__» ______ 2009 года № ___, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1.   Предмет Контракта

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает, а «Генеральный подрядчик» принимает на себя обязательство на выполнение Генподрядных работ (далее по тексту - строительство) по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии № 14», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, 45.

1.2. Весь комплекс работ «Генеральный подрядчик» обязуется выполнить собственными или привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего  контракта, который включает:

1.2.1. Строительно-монтажные работы;

1.2.2. Комплектация материалами и оборудованием (в том числе относящихся к поставке заказчика);

1.2.3.Прочие затраты, в том числе:

1.2.3.1.Получение заключений, согласований, технических условий у контролирующих, эксплуатирующих и других организаций;

1.2.3.2. Пуско-наладочные работы.

1.2.4.3. Формирование исполнительной документации и пакета документов, необходимых для оформления  ввода объекта в эксплуатацию в составе, определённом в статье 12, п. 12.2; 12.3; контракта;

1.3. «Муниципальный заказчик» обязуется создать «Генеральному подрядчику» необходимые условия для выполнения работ по настоящему  контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную  контрактом стоимость строительства.

1.4. Финансирование «Объекта» производится из бюджета Удмуртской Республики в пределах лимитов капитальных вложений на 2009г. Оплата будет производиться в виде субсидий, полученных «Муниципальным заказчиком» в порядке межбюджетных отношений из бюджета Удмуртской Республики.

2.   Стоимость работ

2.1.  Общая стоимость работ составляет ______________ рублей (___________________ рублей ___ коп.), в соответствии с протоколом  заседания единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков от _________ 2009 г. №___

2.2 Общая стоимость работ является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.   Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта

2.3. В общую стоимость работ, указанную в п. 2.1. настоящего Контракта сформирована в соответствии с локальным сметным расчетом с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, связанных с выполнением данного Контракта.

3.   Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с момента подписания сторонами муниципального контракта  в течение 2-х месяцев.

4.   Обязанности Генерального подрядчика.

Для реализации предмета настоящего контракта «Генеральный подрядчик» обязуется:

4.1. Качественно выполнить все работы своими и привлеченными силами по строительству «Объекта» (в соответствии с рабочей документацией, требованиями СНиП, ТУ и другой нормативной документацией в области строительства, гражданского законодательства Российской Федерации) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, приложениями к нему и утвержденной рабочей документацией, сдать законченный строительством «Объект» в установленном  порядке.

Совместно с «Муниципальным заказчиком» предъявить «Объект» приемочной комиссии в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и передать его эксплуатирующей организации.

4.2. Принять по акту строительную площадку и возвести собственными или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту, согласно ПОС.

4.3.  Скомплектовать «Объект» и поставить на строительную площадку в полном объёме, включая относящиеся к поставке «Муниципального заказчика», необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.4. Нести ответственность за сохранность указанного в  пункте 4.3. имущества. В случае его утраты или повреждения по вине «Генерального подрядчика» он восстанавливает его за свой счет.

При этом применяемые при строительстве «Объекта» материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.

4.5. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями СНиП.

4.6.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на «Объекте» и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.7. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки «Муниципальным заказчиком» скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Муниципального заказчика» в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, «Генеральный подрядчик» обязан по требованию «Муниципального заказчика» за свой счет вскрыть не освидетельствованную  часть скрытых работ согласно указанию «Муниципального заказчика», а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя «Муниципального заказчика» в указанный «Генеральным подрядчиком срок «Генеральный подрядчик» составляет односторонний акт. Вскрытие и восстановление  работ в этом случае  производится за счет  «Муниципального заказчика».

4.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

4.9. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.

4.10. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией.

4.11. Немедленно известить «Муниципального заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Муниципального заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от «Генерального подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.12. Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.13. Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими графика производства работ.

4.14. Нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения «Объекта», кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты ввода объекта в эксплуатацию.

4.15. При проведении  проверок по целевому использованию бюджетных средств представить «Муниципальному заказчику» все необходимые документы и информацию по строительству «Объекта».

4.16. По требованию «Муниципального заказчика»  проводить с ним сверку взаимных расчетов.

4.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах  договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

4.18. Информировать (согласовывать с «Муниципальным заказчиком») «Муниципального заказчика» о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

4.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.20. Перед началом выполнения работ, заблаговременно, но не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала строительства передать «Муниципальному заказчику» журналы производства работ (общий и специальные), оформленные  должным образом, с внесёнными  в них всеми необходимыми записями со стороны «Генерального подрядчика», прошнурованные, с пронумерованными страницами

5. Обязанности   «Муниципального заказчика».

Для выполнения «Генеральным подрядчиком» работ, предусмотренных настоящим контрактом, «Муниципальный заказчик» обязуется:

5.1. Передать «Генеральному подрядчику» для производства работ:

5.1.1. Строительную площадку по акту, подписанному Сторонами, пригодную для производства работ. Передать «Генеральному подрядчику» документы об отводе мест для складирования излишнего грунта, строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта (при необходимости).

5.1.2. Разрешение на строительство (при необходимости).

5.1.3. Журналы работ (общий и специальные), скреплённые печатью, с проставленной регистрационной надписью со стороны органа государственного строительного надзора (при необходимости).

5.2. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством «Объекта» (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

5.3. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

5.4. По письменному сообщению «Генерального подрядчика» о готовности «Объекта» к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с «Генеральным подрядчиком» приемку законченного строительством «Объекта» в эксплуатацию.

5.5. Осуществлять расчеты с «Генеральным подрядчиком» в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего контракта.

5.6. В случае принятия «Муниципальным заказчиком» решения о прекращении строительства «Объекта» в 30-дневный срок принять решение о консервации «Объекта», оплатить выполненные работы, принять незавершенный строительством «Объект» под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным соглашением.

5.7. Нести затраты по охране и содержанию «Объекта» после оформления акта сдачи-приёмки на ввод объекта в эксплуатацию, при условии отсутствия недоделок и дефектов, допущенных «Генеральным подрядчиком».

5.8. Назначить на строительной площадке своего представителя, который от имени «Муниципального заказчика» совместно с «Генеральным подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.

5.9. «Муниципальный заказчик» не имеет права в одностороннем порядке, без согласования с «Генеральным подрядчиком», привлекать для выполнения работ субподрядные организации.

5.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта

6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов.

6.1. «Муниципальный заказчик» оплачивает «Генеральному подрядчику» выполненные по настоящему контракту работы на основании акта приемки выполненных работ и затрат по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счёта-фактуры в пределах договорной цены контракта, указанной в п. 2.1. контракта и годового лимита финансирования (2009 год), в течение  5 рабочих дней после поступления средств от Инвестора (бюджет УР в виде субсидий). Перечисление средств от Иивестора на финансирование «Объекта» и оплата Генеральному подрядчику осуществляется за фактически выполненные объёмы работ, при этом переход с базовых цен 2001года в текущие цены производится базисно-индексным методом с применением соответствующих индексов структуры затрат сметной стоимости по конструктивным элементам (на момент выполнения работ), утверждённых Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Удмуртской Республики.

6.2. «Генеральный подрядчик» предоставляет «Муниципальному заказчику» акты выполненных работ по форме КС  № 2, 3 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией.

6.3. Расчёты между сторонами производятся в порядке казначейского исполнения обязательств перечислением денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика по мере поступления средств от Инвестора .

6.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от рабочей документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.8. Затраты, связанные с конкретными условиями работы (командировочные расходы, перевозка рабочих, перевозка материалов, перебазировка механизмов и др.) сверх утвержденных базовых индексов, «Муниципальным заказчиком» дополнительно не возмещаются.

7.  Производство работ.

7.1. «Генеральный подрядчик» приступает к производству работ в соответствии с графиком производства работ после выполнения «Муниципальным заказчиком» условий, предусмотренных пунктом 5.1.1., 5.1.2. настоящего контракта.

7.2. «Генеральный подрядчик» ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход строительства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Муниципального заказчика» и «Генерального подрядчика».

Ежемесячно «Муниципальный заказчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями «Генерального подрядчика», то излагает свое мнение в журнале.

«Генеральный подрядчик» обязуется в срок, согласованный с «Муниципальным заказчиком», принять меры к устранению недостатков, указанных «Муниципальным заказчиком».

7.3. «Генеральный подрядчик» письменно за два дня до начала приемки извещает «Муниципального заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

7.4. В случае если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Генеральный подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Генеральным подрядчиком» этой обязанности «Муниципальный заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Генерального подрядчика».

7.5. «Муниципальный заказчик» назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с «Генеральным подрядчиком» осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Генеральным подрядчиком» материалов и оборудования условиям контракта и рабочей документации.

7.6. Представитель «Муниципального заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода строительства. «Генеральный подрядчик» обеспечивает представителя «Муниципального заказчика» помещением для работы.

7.7. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет «Генеральный подрядчик» в соответствии с полученными им ТУ.

7.8. Если «Муниципальный заказчик» не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, «Генеральный подрядчик» имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

8.   Охрана работ.

8.1 «Генеральный подрядчик» обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ  до оформления акта сдачи-приёмки на ввод объекта в эксплуатацию.

8.2 Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта в эксплуатацию (оформление акта сдачи-примки на ввод объекта в эксплуатацию) несет «Муниципальный заказчик».

8.3. Датой приемки объекта в эксплуатацию, считается дата оформления акта сдачи-приёмки на ввод объекта в эксплуатацию.

8.4. «Генеральный подрядчик» по согласованию с «Муниципальным заказчиком», при необходимости, заключает договор с охранной организацией, обеспечивающей усиленную охрану объекта и строительной площадки.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Гарантии качества по работам

10.1. «Генеральный подрядчик» гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет 1,5 года,  с даты оформления акта сдачи-приёмки на ввод объекта в эксплуатацию.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то «Генеральный подрядчик» (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Генеральный подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения «Муниципального заказчика». Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе «Генерального подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок «Муниципальный заказчик» для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

11. Срок действия и порядок расторжения контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

После подписания настоящего контракта все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего контракта, теряют силу.

11.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

11.3. При расторжении контракта по любым основаниям «Муниципальный заказчик» обязан:

- принять работы, фактически выполненные «Генеральным подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение 5 рабочих дней с момента получения средств от Инвестора  оплатить фактически выполненные «Генеральным подрядчиком» работы.

11.4. Контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

12. Ответственность сторон

12.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему  контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

12.2. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, «Генеральный подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Муниципальный заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Генерального подрядчика» (часть 9 Федерального закона от 20.04.2007г. №53-ФЗ)

12.3. В случае неисполнения «Генеральным подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, «Муниципальный заказчик» вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной целой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей суммы по контракту. «Генеральный подрядчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

13. Приемка законченного строительством объекта.

13.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком.

13.2. «Генеральный подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта исполнительную документацию в двух экземплярах в составе, определенном «Муниципальным заказчиком» (в соответствии с перечнем СНиП 3.01.04-87 п.3.5), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

13.3. Приемка «Объекта» с оформлением акта сдачи-приёмки производится после завершения «Генеральным подрядчиком» всех видов работ, предусмотренных в настоящем контракте, формирования «Генеральным подрядчиком» и представлением «Муниципальному заказчику» пакета документов, необходимых для оформления акта сдачи-приёмки на ввод объекта в эксплуатацию, в течение 5 дней после даты получения «Муниципальным заказчиком» письменного извещения «Генерального подрядчика о его готовности.

13.4. До сдачи «Объекта» и оформления акта сдачи-приёмки на ввод объекта в эксплуатацию «Генеральный подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

14. Разрешение споров между Сторонами.

14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

14.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

14.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики, стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

15. Особые условия.

15.1. Для заключения настоящего контракта «Генеральный подрядчик» обязан:

- предоставить обеспечение исполнения контракта;

- представить лицензию либо допуск на выполнение генподрядных работ.

15.2. «Генеральный подрядчик» не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, а также рабочую документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Муниципального заказчика».

15.3. Срок действия настоящего контракта устанавливается сторонами на все время производства работ и гарантийный  период эксплуатации объекта.

15.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине «Генерального подрядчика» или «Муниципального заказчика», компенсируется виновной стороной.

15.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.6. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

15.7. Все, указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах  и действует со дня его подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Реквизиты сторон

| ## «Муниципальный заказчик» |  | ## «Генеральный подрядчик» |
| --- | --- | --- |
| _________________________/_______________/ |  | _____________________/___________ / |

Раздел 5. Формы

Форма № 1

Общие сведения об Участнике размещения заказа

_____________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование))

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Паспортные данные Участника (для физического лица) |  |
| 3. | Имеется ли полномочный представитель/представительство в г. Глазове | * |
| 4. | Организационно-правовая форма |  |
| 5. | Сведения о государственной регистрации Участника: (Регистрирующий орган, Регистрационный номер, Дата регистрации) | * |
| 6. | Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица | * |
| 7. | ###### ИНН Участника |  |
| 8. | ###### Юридический адрес |  |
| 9. | Фактическое местонахождение |  |
| 10. | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение | * |
| 11. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | * |
| 12. | Телефоны Участника (с указанием кода города) | * |
| 13. | Факс Участника (с указанием кода города) | * |
| 14. | Является ли предприятие субъектом малого предпринимательства? (да/нет) | * |
| 15. | Система налогообложения? (общая/упрощенная) | * |
| 16. | Адрес электронной почты Участника | * |
| 17. | Контактный телефон |  |

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

* данные пункты заполняются по желанию участника размещения заказа

Форма №2

Сведения о наименовании, объемах и качестве работ

Уважаемые господа!

Изучив документацию об открытом аукционе и принимая установленные в ней требования и  условия Муниципального контракта, мы __________________________________________________________,

(полное наименование и юридический адрес Участника)

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями открытого аукциона и муниципального контракта и предлагаем заключить Муниципальный контракт на выполнение Генподрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14», и подтверждаем, что:

1. Мы подтверждаем соответствие выполняемых работ рабочей документации, требованиям СНиП, ТУ и другой нормативной документации в области строительства и гражданского законодательства Российской Федерации. Применяемые при строительстве объекта материалы, изделия, конструкции, оборудование и другие комплектующие имеют сертификаты соответствия.

2. Мы подтверждаем выполнение работ в объёме, сроки и на условиях, предусмотренных в муниципальном контракте, приложениях к нему, в соответствии с утверждённой рабочей документацией

3. Мы подтверждаем, что гарантийный срок на выполняемые по муниципальному контракту работы составляет 1,5 года с даты ввода объекта в эксплуатацию.

3. Мы подтверждаем свое согласие с условиями оплаты за выполненные работы, указанные Заказчиком в документации об открытом аукционе, сроками выполнения работ, условиями муниципального контракта.

4.  Настоящим подтверждаем соответствие _______________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование участника размещения заказа)

установленным документацией об аукционе обязательным требованиям к участникам размещения заказа.

5. Мы предоставляем Заказчику, Уполномоченному органу по размещению заказа для муниципальных нужд и уполномоченным им лицам право наводить справки и получать соответствующие разъяснения у любых лиц, упомянутых в Формах, являющихся обязательным к приложением к настоящей заявке на участие в аукционе и иной сопровождающей документации.

6. Настоящим удостоверяем, что

1) мы подтверждаем соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) мы не находимся в стадии ликвидации юридического лица и в отношении нас не проводится  процедура банкротства и открытие конкурсного производства;

3) наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) мы не находимся в реестре недобросовестных поставщиков на момент подачи заявки.

Руководитель ____________________________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Форма № 3

Конверт формата А - 4

КУДА: 427620, г. Глазов, УР,  ул. Динамо, 6

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова:

Отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова

кабинет № 130

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение Генподрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14»

НЕ ВСКРЫВАТЬ до

10-00 ЧАСОВ (время местное)

«13» октября 2009г.

Форма № 4

| «_____» ____________ 200_ г. № _______________________ | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г.Глазова: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6 Администрация г. Глазова, кабинет № 130 |
| --- | --- |

ЗАПРОС 
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________________________

(наименование  аукциона)

Предприятие ____________________________________________________________________,

(наименование предприятия)

просит разъяснить следующие пункты документации:

| № п/п | Раздел документации (формы конкурсных предложений, требования заказчика, проект Муниципального контракта, техническая часть и.т.д.) | Пункт раздела, формы, документации | Содержание запроса |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель _________________________               ________________                ________________

(должность)                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П

Адрес:__________________________________________

Контактный телефон: ____________________________

E-mail:__________________________________________

Др. информация для предоставления сведений по данному запросу.

Форма № 5

Регламент

проведения открытого аукциона 15.10.2009г.

на право заключить муниципальные контракты на выполнение Генподрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14».

1. Аукцион проводит аукционист, который выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования большинством голосов. Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила (порядок) его проведения.

2. Каждому участнику аукциона выдается карточка с номером. Поднятие участником аукциона карточки в процессе проведения аукциона означает выражение его согласия заключить муниципальный контракт по объявленной цене.

3. После открытия аукциона оглашаются номер лота, его наименование, начальная цена контракта, наименование товара, количество товара, шаг аукциона, который устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта.

4. В случае, если после троекратного объявления цены контракта один или более участников аукциона подняли карточки, назначается последующая цена контракта путем снижения цены контракта на шаг аукциона в размере 5 % объявленной цены контракта.

5. После объявления каждой цены контракта называется номер карточки участника аукциона, который поднял карточку первым, а также номер карточки участника аукциона, который поднял карточку вторым.

При этом решение об очередности поднятия карточки принимает аукционист.

6. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает шаг аукциона на 0,5% начальной цены контракта. При этом предельное значение, до которого снижается шаг аукциона, составляет 0,5 % начальной цены контракта.

7. Аукцион считается завершенным, если шаг аукциона снижен до минимального размера (0,5 % начальной цены контракта) и после троекратного объявления предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта.

8. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.

9. При завершении аукциона по каждому лоту оглашается номер лота, его наименование, последнее предложение о цене контракта и номер карточки победителя аукциона, предпоследнее предложение о цене контракта и номер карточки участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

10. Участники аукциона вправе задавать вопросы по процедуре проведения аукциона только до момента начала аукциона.

Во время проведения аукциона участникам запрещается перемещаться по залу, разговаривать (вступать в переговоры, задавать вопросы, дискутировать). В случае нарушения указанных требований аукционист имеет право удалять участника аукциона с процедуры проведения аукциона.

11. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.