Корректирующая записка №1 09 – 2061.КЗ.1

от 19.08.2009г.

Техническое перевооружение столовой МОУ Гимназии №14

| № сметы | Наименование работ | По рабочему проекту по 1-му варианту. В ценах 2009г. |  |  |  | По рабочему проекту после замечаний экспертизы В ценах 2009г. |  |  |  | Изменения стоимости |  | Причина изменения стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | Обо- руд. | Прочие | Всего | СМР | Оборуд | Прочие | Всего | + | - |  |
| АС.1 | Общестроительные работы | 407,13 |  |  | 407,13 | 402.96 |  |  | 402.96 |  | 4,17 | Ошибки сметчиков |
| ВК.1 | Водоснабжение. Система В1 | 33,56 |  |  | 33,56 | 20,09 |  |  | 20,09 |  | 13,47 | Ошибки сметчиков |
| ВК.2 | Горячее водоснабжение. Система Т3 | 26,66 |  |  | 26,66 | 12,71 |  |  | 12,71 |  | 13,95 | Ошибки сметчиков |
| ВК.3 | Канализация. | 96,94 |  |  | 96,94 | 55,95 |  |  | 55,95 |  | 40,99 | Ошибки сметчиков |
| ВК.4 | Демонтаж внутренних систем водопровода | 4,80 |  |  | 4,80 | 9,58 |  |  | 9,58 | 4,78 |  | Ошибки сметчиков |
| ОВ | Вентиляция | 165,84 |  |  | 165,84 | 146,25 |  |  | 146,25 |  | 19,59 | Ошибки сметчиков |
| ЭМ | Силовое электрооборудование | 149,44 |  |  | 149,44 | 138,29 |  |  | 138,29 |  | 11,15 | Ошибки сметчиков |
| ТХ | Демонтаж технологического оборудования |  |  |  |  | 29,51 |  |  | 29,51 | 29,51 |  | Ошибки сметчиков |
| ПНР | Пуско-наладочные работы на автоматическую пожарную сигнализацию |  |  | 41,54 | 41,54 |  |  | 34,62 | 34,62 |  | 6,92 | Ошибки сметчиков |
|  | Временные здания и сооружения | 15,92 |  |  | 15,92 | 14,68 |  |  | 14,68 |  | 1,24 | Ошибки сметчиков |
|  | Зимние удорожания | 19,81 |  |  | 19,81 | 18,26 |  |  | 18,26 |  | 1,55 | Ошибки сметчиков |
|  | Страховка |  |  | 9,00 | 9,00 |  |  | 8,30 | 8,30 |  | 0,70 | Ошибки сметчиков |
|  | Торги подряда |  |  | 3,78 | 3,78 |  |  | 3,49 | 3,49 |  | 0,29 | Ошибки сметчиков |
|  | Затраты на ввод в действие объекта |  |  | 15,83 | 15,83 |  |  | 14,59 | 14,59 |  | 1,24 | Ошибки сметчиков |
|  | Содержание аппарата-застройщика |  |  | 18,97 | 18,97 |  |  | 17,60 | 17,60 |  | 1,37 | Ошибки сметчиков |
|  | Авторский надзор |  |  | 1,95 | 1,95 |  |  | 1,79 | 1,79 |  | 0,16 | Ошибки сметчиков |
|  | Проектные работы |  |  | 49,64 | 49,64 |  |  | 49,64 | 49,64 |  |  | Ошибка сметчиков |
|  | Экспертиза проекта |  |  | 33,57 | 33,57 |  |  | 33,57 | 33,57 |  |  | Ошибки сметчиков |
|  | Техническое обследование |  |  | 49,81 | 49,81 |  |  | 49,81 | 49,81 |  |  | Ошибки сметчиков |
|  | Резерв | 18,4 |  | 4,17 | 22,57 | 16,96 |  | 3,98 | 20,94 |  | 1,63 | Ошибки сметчиков |
|  | НДС | 168,93 |  | 41,09 | 210,02 | 155,74 |  | 39,13 | 194,87 |  | 15,15 | Ошибки сметчиков |
| Итого: |  | 1107,43 |  | 269,35 | 1376,78 | 1020,98 |  | 256,52 | 1277,50 | 34,29 | 133,57 |  |
| Итого после корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,28 |  |

Составила                                                                                                  Жуйкова М. А.