от 25.01.2010г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – Администрацией города Глазова,  Глава Администрации города Глазова -  А.М.Богданов, тел. (34141) 2-18-50, расположенной  по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок и заключении муниципального контракта на разработку проектной и рабочей документации реконструкции здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  г.Глазова.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова — отдел муниципального заказа управления экономики и развития города Администрации г. Глазова,  адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет № 130, телефон/факс: (341-41) 2-96-67. Электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

1. Соответствие выполнения проектных работ заданию на проектирование (Приложение №1), градостроительным требованиям, техническим  регламентам, ТУ и другой нормативной документации в области проектирования, строительства и гражданского законодательства Российской Федерации.

2. «Подрядчик» в минимально возможный срок и за собственный счет обязан устранить замечания «Муниципального заказчика», согласовывающих и контролирующих инстанций. Повторная экспертиза проектной и рабочей документации проводится за счет «Подрядчика».

3. Место выполнения работ – 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, 43.

4. Сроки выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта до 31 марта 2010 года первого и второго пускового комплекса, в том числе первый пусковой комплекс (первый этаж общей площадью 322,5 кв. м.) до 28 февраля 2010 года.

5. Оплата по настоящему контракту будет производиться за счет средств бюджета УР выделенных для реализации мероприятий проекта «Формирование единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике, включая создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг»  по факту выполненных работ, на основании акта сдачи-приемки работ, счета-фактуры, предоставленных «Подрядчиком» «Муниципальному заказчику», путем безналичного перечисления денежных средств «Муниципальным заказчиком» на расчетный счет «Подрядчика», по мере поступления средств из бюджета Удмуртской Республики, но не позднее 01.12.2010 года.

6. Максимальная стоимость выполнения работ – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ, работ по разработке проектной и рабочей документации, транспортные расходы, стоимость проектной и рабочей документации в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и одного экземпляра в электроном виде).

7. Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем  заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно в электронном виде (при себе иметь дискету) или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 25 января 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 04 февраля 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в  форме электронного документа по адресу: ivc05@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (05 февраля 2010г) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru

Приложение:

1. Задание на проектирование.

2. Котировочная заявка (с Приложением).

3. Проект муниципального контракта.

Глава Администрации

города Глазова                                                                                                                   А.М.Богданов

Председатель Единой комиссии:

Временно исполняющий обязанности

начальника отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г.Глазова                                                                                   Е.М.Коксенова

Чупрова О.В.

2-96-67

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 25.01.2010г.

Задание на проектирование

на разработку проектной и рабочей документации реконструкции

здания под многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг (Первая и вторая очередь)

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Общие требования |
| 1.1 | Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Город Глазов» |
| 1.2 | Генеральный проектировщик | По результатам котировок |
| 1.3 | Основание для проектирования* | Распоряжение Правительства УР от 23.11.2009 г. № 1018 с Приложением перечня объектов финансируемых за счет средств бюджета УР на 2009 год. Постановление Администрации города Глазова от 20.08.2009 г. № 9/10 «Об организации в городе Глазове многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». Техническое заключение по результатам обследования здания мастерской № 09-2200, выполненное МУП «Город» в 2009г. Технические условия на подключение к инженерным сетям (см. наружные сети ). ОБИН «Реконструкция здания под МФЦ» № 09-2200 выполненный МУП «Город» в 2009г. |
| 1.4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Первый пусковой комплекс: - ремонт перекрытий; - часть первого этажа общей площадью 322,5м2. Второй пусковой комплекс: - второй этаж; - часть первого этажа общей площадью 63,5м2 - ремонт крыши и фасада; - наружные сети и благоустройство территории. |
| 1.6 | Требование по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 1.7 | Особые условия строительства | Существующая застройка |
| 1.8 | Технико-экономические показатели проектируемого объекта | Муниципальное автономное учреждение - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 50. Прямоугольное здание размерами 15,2м на 35.4м. Строительный объем 3463 куб. м.; Общая площадь 895,0 кв. м., в том числе на первом этаже -386,0 кв. м, на втором этаже – 576м2. Площадь застройки 576 кв. м. |
| 1.9 | Источник финансирования | Бюджет Удмуртской Республики |
| 2 Основные требования к проектным решениям |
| 2.1 | Технические требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям, безопасности | Спроектировать в соответствии с градострои-тельным и техническими регламентами, норма-тивными документами, устанавливающие требо-вания по обеспечению безопасной эксплуатации здания и прилегающей к ней территории. Конструктивные решения определяются проектом по результатам технического обследования здания («Техническому заключению по результатам обследования здания мастерской" № 09-2200, выполненное МУП «Город» в 2009г). Планировочные решения по организации МФЦ выполняются с учетом технических, объемно-планировочных, конструктивных возможностей существующих помещений. Должны быть предусмотрены: - замена всех окон и дверей; - ремонт крыши; - ремонт перекрытий; - демонтаж существующего оборудования; - устройство эвакуационных выходов; - выполнение требований норм доступа маломобильных групп населения на 1 этаж; - устройство новых кирпичных перегородок; - устройство новых дверных проемов; - устройство полов и выполнение отделочных работ; - асфальтированный автомобильный подъезд к зданию МФЦ; - благоустройство территории; - другие работы в соответствии с объемно-планировочными решениями. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с ФЗ №123 и СП 1.13130.2009 - СП 12.13130.2009 |
| 2.2 | Внутренние инженерные системы | В соответствии с нормами на проектирование и ТУ (см. п.2.3) |
| 2.3 | Наружные инженерные системы | По техническим условиям: - МУП «Глазовские теплосети» №52-09-в от 03.12.2009г.; - «УУК» №130 от 242.12.2009г.; - МУП «Водоканал» №318 от 01.12.20009г. |
| 2.4 | Требования к формированию сметной документации | Сметную документацию выполнить в полном объеме в базе цен 2001 года и текущем уровне цен на период разработки рабочей документации (перерасчет в текущий уровень цен произвести базисно-индексным методом). |
| 2.5 | Согласование проекта | В установленном порядке с участием «Муниципального заказчика». Архитектурные решения (генплан, фасады здания) согласовать с Управлением архитектуры Администрации г.Глазова. |
| 2.6 | Количество экземпляров документации | В полном объеме в соответствии с требованиями нормативной документации во всех частях, в 4-х экземплярах на бумажном носителе. |

* С данными документами можно ознакомиться  в Уполномоченном органе по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, телефон/факс: (341-41) 2-96-67 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, кабинет № 130

Глава Администрации

города Глазова                                                                                                                   А.М.Богданов

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 25.01.2010г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г.

Кому: В Единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:_________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица);  ФИО,

________________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица),

_________________________________________________________________________________

банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «На разработку проектной и рабочей документации реконструкции здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Глазова».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, ________________________ предлагаем выполнить вышеперечисленные работы в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ, работ по разработке проектной и рабочей документации, транспортных расходов, стоимости проектной и рабочей документации в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и одного экземпляра в электроном виде).

Вышеуказанные  работы мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми документами:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить вышеупомянутые работы в срок, установленный Заказчиком, и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 25.01.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей.

Приложение:

1.  Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

______________________   _______________        _____________________

Должность руководителя     Личная подпись           Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к котировочной заявке

от «___» __________ 2009г.

АНКЕТА*

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*   предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 25.01.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

г. Глазов	     			                                                               «__» __________ 2010 года

Администрация города Глазова, именуемая  в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главы Администрации города Глазова А.М.Богданова, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Глазов», с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________, действующий на основании ___________________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _________ 2010 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1.   Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок разработать проектную и рабочую документацию реконструкции здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Глазова, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 43, а Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить на условиях настоящего Контракта.

1.2. Результатом работы по контракту является проектная и рабочая документация (далее по тексту – документация), выполненная в соответствии с законодательством РФ, согласованная с соответствующими контролирующими органами и эксплуатирующими организациями, имеющая положительное заключение государственной экспертизы и принятая «Муниципальным заказчиком» по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

1.3. Технические, экономические и другие решения, принятые в документации, должны соответствовать требованиям Задания на проектирование,  СНиП, ГОСТ, действующим нормативным и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

1.4. «Подрядчик» вправе отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и иных исходных данных для выполнения работ по контракту, только с письменного согласия «Муниципального заказчика».

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта составляет: ___________ (_____________) рублей ______ копеек.

2.2. Общая стоимость работ, предусмотренная в п.2.1 настоящего контракта, включает в себя расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с законодательством РФ, работы по разработке проектной и рабочей документации, транспортные расходы, стоимость проектной и рабочей документации в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и одного экземпляра в электроном виде.

2.3. Цена Контракта является твёрдой (неизменной) на весь период действия Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту будет производиться производиться за счет средств бюджета УР выделенных для реализации мероприятий проекта «Формирование единой системы предоставления государственных и муниципальных в Удмуртской Республике, включая создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг»  по факту выполненных работ, на основании акта сдачи-приемки работ, счета-фактуры, предоставленных «Подрядчиком» «Муниципальному заказчику», путем безналичного перечисления денежных средств «Муниципальным заказчиком» на расчетный счет «Подрядчика», по мере поступления средств из бюджета Удмуртской Республики, но не позднее 01.12.2010 года.

2.5. Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Контракту считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика».

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с момента заключения Контракта до 31 марта 2010 года первого и второго пускового комплекса, в том числе первый пусковой комплекс (первый этаж общей площадью 322,5 кв. м.) до 28 февраля 2010 года.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика»

4.1. «Муниципальный заказчик» обязуется:

4.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ, на условиях настоящего Контракта.

4.1.2. Участвовать (в необходимых случаях)  вместе с «Подрядчиком» в согласовании готовой документации с соответствующими контролирующими органами, эксплуатирующими организациями, производить оплату счетов согласовывающих инстанций.

4.1.3. Использовать документацию, полученную от «Подрядчика», только на цели, предусмотренные настоящим Контрактом. Не передавать документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия «Подрядчика».

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право осуществлять текущий контроль за ходом работ по настоящему Контракту.

5. Права и обязанности «Подрядчика»

5.1. «Подрядчик» обязуется:

5.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Предоставлять «Муниципальному заказчику» все необходимые данные и информацию  по предмету Контракта по его требованию.

5.1.3. Представить «Муниципальному заказчику» готовую документацию в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.4. Согласовывать готовую документацию с Муниципальным заказчиком, контролирующими органами и эксплуатирующими организациями.

5.1.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранить замечания «Муниципального заказчика», согласовывающих и контролирующих инстанций. Повторная экспертиза документации проводится за счёт «Подрядчика».

5.1.6. Выполнять указания «Муниципального заказчика», представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, нормативным правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

5.1.7. Если в процессе разработки документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Подрядчик» обязан приостановить ее, поставив об этом в известность «Муниципального заказчика» немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения «Муниципальным заказчиком» уведомления о приостановлении работ.

5.1.8. Информировать «Муниципального заказчика» по его запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Контракта.

5.1.9. Передать «Муниципальному заказчику» готовую документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде.

5.2. «Подрядчик» вправе осуществлять авторский надзор при строительстве объекта, на основании договора с «Муниципальным заказчиком».

6. Порядок сдачи и приёмки работ.

6.1. Передача результатов работ «Муниципальному заказчику» осуществляется на основании передаточных документов.

6.2. При завершении работ «Подрядчик» представляет «Муниципальному заказчику» акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями Контракта.

6.2.1. «Муниципальный заказчик» в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ (промежуточного акта) обязан направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки (промежуточный акт) или мотивированный отказ от приемки работ.

6.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ, акт выполненных работ оформляется после доработки рабочей документации «Подрядчиком» на условиях, изложенных в п.п.6.1 и 6.2.

6.4. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, приостановлении работ по инициативе «Муниципального заказчика» (письмо о приостановлении, дополнительное соглашение о расторжении Контракта), ответственные представители сторон в 7-дневный срок составляют акт освидетельствования выполненного объема работ. На основании акта освидетельствования «Подрядчиком» направляется «Муниципальному заказчику» акт сдачи-приемки выполненных работ, на сумму выполненного объема. «Муниципальный заказчик» обязан подписать акт сдачи-приемки и оплатить выполненные работы в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки, после поступления средств из бюджета УР, а также получить документацию (в объеме, согласно акту освидетельствования).

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. «Подрядчик» несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за правильность принятых им проектных решений, за их соответствие строительным нормам и правилам. Все расходы «Муниципального заказчика», понесенные им на исправление принятых «Подрядчиком» ошибочных проектных решений, в том числе обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, подлежат возмещению за счет «Подрядчика».

7.3. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, «Муниципальный заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере не менее одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Муниципального заказчика».

7.4. Разногласия по Контракту решаются путем переговоров между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело передается на рассмотрение Арбитражный суд Удмуртской Республики.

7.5. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего контракта по соглашению сторон может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

7.6. «Муниципальный заказчик» несет ответственность перед «Подрядчиком» за полноту, качество и своевременность предоставления исходных данных.

7.7. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Муниципальный заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание  освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9. Срок действия и прекращения Контракта.

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

10.2. Требования п. 10.1 настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

11. Прочие условия.

11.1. «Муниципальный заказчик» вправе использовать документацию, созданную по настоящему контракту в пределах, установленных п.1.2. настоящего контракта.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

11.4. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах. Каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальный заказчик:                                            Подрядчик:

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация горда Глазова 427620 г. Глазов, ул. Динамо, 6, тел (34141) 2-18-50 Глава Администрации г. Глазова ______________________А.М.Богданов МП | Должность __________________ФИО МП |