Утверждена

постановлением Администрации

города Глазова от 01.10.2009  № 9/38

- Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

- Полное наименование программы:

«Безопасность дошкольного образовательного учреждения».

- Основания для разработки целевой программы:

Основанием для разработки программы являются следующие нормативно- правовые документы:

- Бюджетный кодекс РФ;

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-I "Об Образовании";

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666);

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 569 "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".

3. Заказчик целевой программы:

Администрация города Глазова

4. Разработчик целевой программы:

-Управление дошкольного образования Администрации города Глазова;

- Начальник управления дошкольного образования:

Шерман Людмила Ивановна;

- Почтовый адрес:

- УР, 427 620, г. Глазов, ул. Ленина, 15а. тел. 8 (341–41) 5–01–93,

e-mail dosh@glazov-gov.ru

5. Исполнители целевой программы:

- Управление дошкольного образования Администрации города Глазова;

- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

6. Цель и задачи целевой программы:

Цель программы: повышение безопасности  образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях

Задачи:

- обеспечение безопасности детей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях;

- приведение  дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности;

- осуществление мер по охране труда работников образовательного учреждения

7. Этапы и сроки реализации целевой программы и входящих в нее подпрограмм и (или) проектов:

- I этап (2010 год) –  монтаж и вывод сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульты Единой Дежурной Диспетчерской Службы (ЕДДС – 01);

- II этап (2011 год) – приведение  дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности, системы освещения, электрических сетей и др.

- III этап (2012 год) – проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

8. Объемы финансирования по источникам и срокам:

- Объемы финансирования из местного бюджета:

- I этап – 12 млн. 687 тыс. 200руб.;

- II этап – 17 млн. 078 тыс. 000 руб.;

- III этап – 14 млн.

- Объемы финансирования из Республиканского бюджета:

- I этап – 366 тыс.750 руб.

Общий объем финансирования: 44 млн.131 тыс.  950 руб.

9. Ожидаемые конечные результаты:

Обеспечение максимальной безопасности участников образовательного процесса, минимизация возможности несчастного случая в учреждении.

10. Целевые показатели целевой программы:

| № п/п | Целевые показатели | Этапы | Количество МДОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих сигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульты ЕДДС – 01, % | 1 этап – 2010 год | 100% |
| 2. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям норм электрических сетей, электрического оборудования, % | 2 этап – 2011 год | 100% |
| 3. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям норм систем канализации, отопления, водоснабжения, % | 2 этап- 2011 год | 100% |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям норм пожарной безопасности, % | 2 этап- 2011 год | 53% |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлена экспертиза условий труда сотрудников дошкольных образовательных учреждений, % | 3 этап- 2012 год | 100% |
| 6. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, % | 3 этап – 2012 год | 100% |

II. Основные понятия и термины

Приоритетным направлением государственной политики в области образования является проблема безопасности детей в учреждениях дошкольного образования. Для решения данной задачи, требуется выполнение комплекса мероприятий, которые включают в себя следующие понятия.

ЕДДС-01 – вывод сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульты Единой Дежурной Диспетчерской службы.

АПС, СОУЭ:

АПС- автоматическая пожарная сигнализация;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, она может быть речевой, звуковой, световой;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.

Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Сложившаяся политическая ситуация в стране выдвигает на первый план

проблемы безопасности детей дошкольного возраста в детских садах.  Требования, предъявляемые к обеспечению безопасности детей, регулируются большим числом федеральных и региональных документов. 	Вопросы безопасности детей дошкольного возраста касаются различных сторон организации воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Обеспечение современными средствами безопасности позволит всем участникам образовательного процесса осуществлять работу в условиях безопасности.

Подключение всех дошкольных образовательных учреждений к Единой Дежурной Диспетчерской службе позволит создать контролируемую ситуацию в детских садах.

Для организации безопасности в дошкольных образовательных учреждениях используются бюджетные средства разных уровней. Но их недостаточно для решения данного вопроса.

Решающим фактором для подключения дошкольных образовательных учреждений к ЕДДС - 01явилась имеющаяся структура ЕДДС, которая определена наличием оптоволоконной сети. Оптоволоконная сеть выбрана как наиболее прогрессивное, экономичное, надежное и высокоскоростное средство связи. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР-детский сад № 11» подключен к ЕДДС путем радиодоступа. Радиодоступ рассматривался как альтернативное подключение пожарной сигнализации, но из-за плотной застройки города, в работе радиоканальных систем происходят сбои и радиосигнал имеет малую информативность. Подключение дошкольных образовательных учреждений к единой городской информационной магистрали посредством  оптоволоконной связи позволит решить проблему обеспечения безопасности детей дошкольного возраста в детских садах.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» включен в Республиканскую целевую программу «Безопасность образовательного учреждения» (2006-2009гг) на 2009год на монтаж автоматической  пожарной сигнализации   и системы оповещения о пожаре с подключением на ЕДДС посредством оптоволоконной связи.

- Цель, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы

Цель программы: повышение безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях

Задачи:

- обеспечение безопасности детей в дошкольных образовательных учреждениях;

- приведение  дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности;

- Осуществление мер по охране труда работников образовательного учреждения.

- Этапы и сроки реализации целевой программы и входящих в нее подпрограмм и (или) проектов:

- I этап (2010 год) – монтаж и вывод сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульты Единой Дежурной Диспетчерской Службы (ЕДДС – 01);

- II этап (2011 год) – приведение  дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям норм и правил  пожарной безопасности, системы освещения, электрических сетей;

- III этап (2012 год) – проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Исполнители мероприятия | Сроки исполнения с разбивкой по периодам выполнения мероприятия | Источники финансирования (местный бюджет, республиканский бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники) | Объем финансирования ( с разбивкой по источникам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и вывод сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульты ЕДДС-01 | управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2010г | Местный бюджет Республиканский бюджет | местный бюджет: 12млн.687тыс.200руб. республиканский бюджет: 366тыс.750 руб. |
| 2. | Приведение ДОУ в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности: -обработка чердачных помещений огнезащитным материалом; - отделка путей эвакуации несгораемым материалом; -оборудование молнезащиты; - обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем эвакуационных выходов, полов, кровли, ограждений на крыше; - установка противопожарных дверей в пожароопасных помещениях, замена глухих металлических решеток, ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений и устройство перегородок. | управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2011г | Местный бюджет | 11 млн. 800 тыс. руб. 664 тыс. руб. 701 тыс. руб. 540 тыс. руб. 9 млн. 230 тыс. руб. 665 тыс. руб. |
| 3. | Приведение ДОУ в соответствие с требованиями норм электрических сетей, электрооборудования: - замеры сопротивления изоляции электрических сетей и электрического оборудования; -приведение в соответствие требованиям системы освещения; - монтаж аварийного освещения. | управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2011г | Местный бюджет | 2 млн. 978 тыс. руб. 1 млн. 293 тыс. 500 руб. 1 млн. 584 тыс. 500 руб. |
| 4 | Приведение в соответствие с требованиями норм систем канализации, отопления, водоснабжения: - ревизия и ремонт систем канализации, отопления, водоснабжения. | управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2011г | Местный бюджет | 1 млн. руб. |
| 5 | Приобретение и поддержание в постоянной готовности первичных средств пожаротушения: - укомплектование ДОУ первичными средствами пожаротушения; | управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2011г. | Местный бюджет | 1млн. 400руб. |
| 6 | Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, проведение экспертизы условий труда сотрудников ДОУ: - выполнение измерительных работ: уровень вибрации, влажности, освещенности, микроклимата. | управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2012г. | Местный бюджет | 5 млн. руб. |
| 7 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | управление дошкольного образования Администрации г. Глазова, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2012 г | Местный бюджет | 9 млн. руб. |

Итого: 44 131 950,00

Местный бюджет: 43 765 200,00 руб.

Республиканский бюджет: 366 750,00 руб.

2010г. – 13 053 950,00 руб. (местн. + респуб. бюджет)

2011г. – 17 078 000,00 руб. (местный бюджет)

2012г. – 14 000 000, 00 руб. (местный бюджет)

VI. Механизм реализации целевой программы

- взаимодействие участников городской целевой программы осуществляется на основании договора между управлением дошкольного образования, муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и  специализированными обслуживающими организациями;

- обязательства, принимаемые участниками  в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации городской целевой программы, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение оговариваются договором со специализированной обслуживающей организацией;

- условия и cистемы финансирования мероприятий определяются на основе разработанной схемы финансирования;

- система управления реализацией программы:

-планирование реализации программы,

-мониторинг выполнения отдельных этапов,

-анализ и обобщение результатов выполнения работ и эффективности мероприятий программы.

VII. Ресурсное обеспечение целевой программы

| Источник финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет УР | 366 тыс.750 руб. |  |  | 366тыс.750 руб. |
| Местный бюджет | 12млн. 687тыс. 200руб. | 17 млн. 078 тыс. руб. | 14 млн.руб. | 43 млн. 765 тыс. 200 руб. |

VIII. Ожидаемые социально-экономические эффекты от

реализации программных мероприятий

Эффективность реализации городской целевой программы осуществляется на основании технологических, экономических, производственных, правовых факторов и выражается в следующем.

Будет обеспечена максимальная безопасность участников образовательного пространства, минимизация возможности несчастного случая в учреждении. Также созданы условия для соблюдения  основных норм пожарной безопасности, гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций. А проведение аттестации рабочих мест позволит улучшить условия труда работников дошкольных образовательных учреждений и исключить случаи производственного травматизма.

Система показателей целевой программы

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала) | Плановые показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Цель: повышение безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющихсигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульты ЕДДС – 01, % | - | 100% | 100% | 100% |
| Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям норм систем канализации, отопления, водоснабжения, % | - |  | 100% | 100% |
| Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям норм пожарной безопасности, % | 47% | 47% | 53% | 100% |
| Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлена экспертиза условий труда сотрудников ДОУ, % | - | - | - | 100% |
| Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, % | - |  |  | 100% |

Начальник управления

дошкольного образования                                                                         Л.И.Шерман