ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Глазова

15-00 ч.                                                                                                             17 августа 2010г.

Кабинет №130 здания муниципалитета Администрации г. Глазова.

Заказчик – Управление образования Администрации г. Глазова (Начальник управления – О.М.Тимощук, тел. (341 41) 2-17-77, эл. адрес: gorono03@glazov-gov.ru, адрес: 427628, г. Глазов, ул. Сибирская, 29).

Повестка дня: О размещении заказа путем запроса котировок с заключением муниципального контракта на оказание услуг Заказчика-застройщика по строительству объектов:

1.  «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 2», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Революции, д. 8.

2. «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 3», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 37.

3. «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 4», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 4.

4. «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 15», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина д. 9а.

Единая комиссия в составе:

Председатель Единой комиссии – Начальник отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова - Е.М.Коксенова;

Члены Единой комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации г. Глазова – А.Н.Коземаслов;

Заместитель Главы Администрации г. Глазова - Начальник УЭиРГ Администрации города  Глазова – Т.Г.Гафиатуллин;

Руководитель Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и

Администрации г. Глазова – О.И.Громов;

Начальник Управления учета и отчетности – Главный бухгалтер Аппарата Главы  города Глазова, Глазовской городской Думы  и Администрации г. Глазова –  А.Н.Кондратова.

Представитель Заказчика: Начальник управления образования Администрации г. Глазова – О.М.Тимощук.

Секретарь Единой комиссии:

Главный специалист - эксперт отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова – Н.С.Чиркова.

Отсутствует по уважительной причине:

Заместитель председателя Единой комиссии – Главный специалист - эксперт- экономист отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова – О.В.Чупрова.

Кворум для проведения заседания Единой комиссии имеется, присутствуют пять членов Единой комиссии из шести.

Обсуждение повестки дня:

1.   Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном портале МО «Город Глазов» 04.08.2010г.

2.    В назначенный срок до 17-00 часов 16.08.2010г. секретарем Единой комиссии были приняты и зарегистрированы следующие Котировочные заявки:

от МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» МО «Город Глазов», 427620, г. Глазов, ул. Энгельса, 18 (входящий № 1 от 09.08.2010г. в 13-17час.);

от ООО «Свет», 427621, г. Глазов, ул. Энгельса, 24-а (входящий № 2 от 13.08.2010г. в 13-58час.).

3.  Единой комиссией при рассмотрении Котировочных заявок Участников размещения заказа и определении победителя по вышеуказанному предмету учитывались (согласно котировочной документации) следующие требования Заказчика:

Качество оказанных услуг должны соответствовать СНиП, Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ и другой нормативной документации и законам, касающимся деятельности Заказчика-застройщика.

Результат оказанных услуг – Акт ввода объекта в эксплуатацию (Акт сдачи-приемки).

Сроки оказания услуг – с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2010 года.

Место оказания услуг:

- МОУ СОШ № 2: 427601, УР, г. Глазов, ул. Революции, д. 8;

- МОУ СОШ № 3: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова. Д. 37;.

- МОУ СОШ № 4: 427622, УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 4;

- МОУ СОШ № 15: 427628, УР, г. Глазов, ул. Калинина, д. 9а.

Функции  Заказчика-застройщика:

  - на стадии предпроектной подготовки, проектирования и подготовки к строительству:

- консультативная помощь в подготовке документов для проведения процедуры размещения муниципального заказа;

совместно с Муниципальным заказчиком:

- получает в соответствующих органах необходимых согласований, разрешений и технических условий для проектирования и строительства;

- проводит согласования разработанной проектной документации с надзорными службами и эксплуатирующими организациями города, с сопровождением экспертизы проектной документации;

- сопровождает экспертизу рабочей документации (сметная часть);

- получает разрешения на строительство (при необходимости).

На стадии подготовки и использования площадки строительства совместно с Муниципальным заказчиком:

- получает разрешения соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций (при необходимости);

- определяет места вывоза, завоза грунта и плодородного слоя почвы (при необходимости);

-  создает геодезическую разбивочную основу для строительства (при необходимости);

- участвует в организации разбивки осей и трасс зданий и сооружений (при необходимости);

- в сдаче Подрядчику по акту площадки под строительство.

На стадии контроля и надзора за ходом строительства:

- передаёт Подрядчику документы об отводе земельного участка, необходимые согласования и разрешения (при необходимости);

- осуществляет вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей здания и сооружений, трасс инженерных коммуникаций (при необходимости);

- сообщает Подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передаёт разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;

- осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объёма и качества проекту, строительным нормам и правилам на производство и приёмку этих работ;

- производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приёмку ответственных конструкций;

- осуществляет контроль над  деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства (при необходимости);

- при обнаружении отступления  от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, даёт предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

- формирует пакет документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию;

-  от имени Муниципального заказчика оформляет документы на ввод объекта в эксплуатацию.

Максимальная стоимость контракта 432 089,00 рублей (с учетом стоимости оказания услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ).

Наличие Свидетельства о допуске на выполнение работ, предусмотренных муниципальным контрактом, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством).

Оплата будет производиться ежемесячно по условиям заключенного Контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг, счета-фактуры, с отсрочкой платежа до 10 банковских дней, после поступления средств из бюджета УР.

Начальная максимальная стоимость определяется с учетом стоимости оказания услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика в размере 3,5% от объема выполненных работ (капитальных вложений и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ), объемы и виды работ определены рабочей документацией (Приложении №1 к настоящему извещению).

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Оценка котировочных заявок - наиболее низкая стоимость оказания услуг по контракту.

Участники размещения заказа представили необходимые документы в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок 04.08.2010г., в которых были предложены следующие стоимости оказания услуг по контракту:

| № п/п | Оценка Котировочных заявок Участников | Участники размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП «Город» МО «Город Глазов» | ООО «Свет» |
| 1. | Наиболее низкая стоимость услуг, в рублях | 430 000,00 | 432 089,00 |

Единая Комиссия рассмотрела Котировочные заявки Участников размещения заказа на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, оценила данные Котировочные заявки, и на основании полученных результатов единогласно приняла следующее решение:

1. 	 Признать победителем и осуществить размещение заказа в соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ на оказание услуг Заказчика-застройщика по строительству объектов:

1.  «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 2», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Революции, д. 8.

2. «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 3», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 37.

3. «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 4», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 4.

4. «Техническое перевооружение столовой МОУ СОШ № 15», расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина д. 9а у МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» МО «Город Глазов» (427620, г. Глазов, ул. Энгельса, 18, тел/факс (34141) 5-51-77,  Директор Н.С.Яхонтова).

Второй номер присвоить Котировочной заявке ООО «Свет», г. Глазов.

2.	 Заказчику – Управлению образования Администрации г. Глазова заключить муниципальный контракт на оказание вышеуказанных услуг с МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» МО «Город Глазов» на сумму 430 000,00 рублей (с учетом стоимости оказания услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ), на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном портале МО «Город Глазов» www.glazov-gov.ru

Председатель Единой комиссии                                                               Е.М.Коксенова

Члены Единой комиссии:

1._____________________________/А.Н.Коземаслов/

2._____________________________/Т.Г.Гафиатуллин/

3. _____________________________/О.И.Громов/

4. _____________________________/А.Н.Кондратова/

Секретарь  Единой  комиссии _________________Н.С.Чиркова

Представитель Заказчика:

Начальник управления образования

Администрации г. Глазова                                                                            О.М.Тимощук