| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2011                                                                           № 23/6

О внесении изменений  в Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденные постановлением  Администрации города Глазова от 25.10.2010 № 23/170 «О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов»

В связи с изменениями сроков проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденные постановлением Администрации города Глазова от 25.10.2010 № 23/170 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Глазова» изменения,  изложив в следующей редакции:

«Порядок и сроки выполнения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов»

| № | Порядок проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» (далее – проекта) | Сроки проведения работ по подготовке проекта | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка проекта | до 15.01.2011 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 2 | Осуществление проверки проекта | до 17.01.2011 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 3 | Направление проекта: а) Главе муниципального образования «Город Глазов» (в случае отсутствия замечаний); | до 18.01.2011 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Принятие Главой муниципального образования «Город Глазов» решения о проведении публичных слушаний по проекту | до 21.01.2010 |  |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту | до 26.03.2011 | Комиссия по землепользованию и застройке города Глазова |
| 6 | Внесение изменений с учетом результатов публичных слушаний и представление проекта с протоколами и заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации города Глазова | до 29.03.2011 | Комиссия по землепользованию и застройке города Глазова |
| 7 | Принятие Главой Администрации города Глазова решения: а) о направлении проекта в Глазовскую городскую Думу (в случае отсутствия замечаний); б) об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | до 05.04.2011 |  |
| 8 | Принятие Глазовской городской Думой решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» | до 30.04.2011 |  |
| 9 | Официальное опубликование решения Глазовской городской Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» и его размещение на официальном портале муниципального образования «Город Глазов» |  | Управление архитектуры и градостроительства |

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Глазова                                              А.Н.Коземаслов