ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Комплексное техническое перевооружение ОАО «ФОРМЗ»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Комплексное техническое перевооружение ОАО «ФОРМЗ».

2. Ответственный исполнитель и участники инвестиционного проекта: Ионов А.В., Тонких А.С.,  Певзнер Е.С., Ловков В.М.

3. Цели инвестиционного проекта: диверсификация выпускаемой продукции машиностроительного предприятия в рамках программы развития российских моногородов, способствующая выходу предприятия из кризиса и созданию условий для стабильного развития ОАО «ФОРМЗ».

4. Сведения о проделанной работе по реализации проекта и о наличии государственной экспертизы проектной документации: Разработка бизнес-плана, готовность к заключению инвестиционных и кредитных договоров, заключение договора на разработку проектно-сметной документации (Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ИжГТУ);

5. Срок реализации проекта: 2011-2012 г.г.

6. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Этапы (годы/месяцы) реализации проекта | Сметная стоимость проекта, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собствен-ные средства, тыс. руб. | Заемные средства, тыс. руб. | Средства бюджета Удмуртской Республики | Средства федерально-го бюджета |
| 1. Привлечение заемных средств (февраль-март 2011 г.) | 150 000 000 | - | - | - | 150 000 000 |
| 2. Разработка проектно-сметной документации (март-апрель 2011 г.) | 2 500 000 | - | - | - | 2 500 000 |
| 3. Закупка оборудования (апрель-май 2011 г.) | 69 708 000 | - | - | - | 69 708 000 |
| 4. Монтаж оборудования (май-июнь 2011 г.) | 14 070 000 | - | - | - | 14 070 000 |
| 5. Изготовление оснастки (май-июнь 2011 г) | 6 750 000 | - | - | - | 6 750 000 |
| 6. Выпуск новой продукции (июнь 2011 г. – в течение срока проекта) | 55 000 000 | - | - | - | 55 000 000 |
| 7. реализация продукции (с июля 2011г. – в течение срока проекта) |  |  |  |  |  |

7. Срок окупаемости инвестиционного проекта: 24 месяца.

8. Этапы реализации проекта:

| Сроки реализации этапа (месяц, год) | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Привлечение заемных средств (февраль-март 2011 г.) | 1. Оформление заявки по программе развития моногородов. |
| 2. Разработка проектно-сметной документации (март-апрель 2011 г.) | 1. Привлечение специализированной организации для разработки проектно-сметной документации. 2. Уточнение и детализация бизнес-плана проекта. 3. Разработка проектно-сметной документации. 4. Проведение необходимых согласований |
| 3. Закупка оборудования (апрель-май 2011 г.) |  |
| 4. Монтаж оборудования (май-июнь 2011 г.) |  |
| 5. Изготовление оснастки (май-июнь 2011 г) |  |
| 6. Выпуск новой продукции (июнь 2011 г. – в течение срока проекта) |  |
| 7. Реализация продукции (с июля 2011 г. – в течение срока проекта) |  |

9. Объем имущественных прав участников на результаты реализации инвестиционного проекта: 100% имущественных прав на проект принадлежит ОАО ФОРМЗ

10. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта (количество новых рабочих мест, бюджетный эффект, социально-экономический эффект):

- вклад в создание новых рабочих мест на период строительства – нет;

- вклад в создание рабочих мест на период эксплуатации – 100 мест по специальностям: мехобработчики, штамповщики, сборщики, сварщики, токари, фрезеровщики, стропальщики.

- вклад в налоговую базу МО:

| Налог на доходы физических лиц | 4,2 млн.руб. |
| --- | --- |
| Налог на имущество юридических лиц | 4,4 млн.руб. |
| Земельный налог | 1,3 млн.руб. |

- вклад в диверсификацию монопрофильности города:

4.1. Создание новых рабочих мест вне градообразующего предприятия ОАО «Чепецкий механический завод»;

4.2. Увеличение доли предприятия в общем объеме производимой в городе продукции;

4.3. Выход за рамки машиностроительной отрасли, производство нового, как для предприятия, так и города, вида продукции  (окутывание профильного погонажа).

- Основные финансовые показатели проекта (рассчитанные на основе Project Expert):

- NPV=37 792 тыс. руб.

- IRR=34,45 %

- срок окупаемости=24 мес.

- ARR=70,3%

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. По сравнению с предыдущей заявкой увеличилась потребность в льготном заемном финансировании с 50 до 150 млн. руб. Причины: более широкий ассортимент продукции, комплексное техническое перевооружение предприятия, создание условий долгосрочного развития ОАО «ФОРМЗ», диверсификация потребителей и выход на новые рынки сбыта, рост объемов производства и увеличение доли в валовом продукте города.

2. Потребность в финансировании разработки проектно-сметной документации 2 млн.руб. Собственные средства отсутствуют. Срок  – начало марта 2011 г.